21

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

    ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ РАЧА
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

,,ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА-ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ РАЧА“  ЗА 2016. ГОДИНУ
ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно предузеће-Дирекција за изградњу општине Рача, Рача
СЕДИШТЕ: РАЧА, Карађорђева 48

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ 7111 – Архитектонска делатност
МАТИЧНИ БРОЈ:21103390

ПИБ: 108972955

ЈББК: 94993
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:Скупшина општине Рача

Рача 10.12.2015.године
САДРЖАЈ














Страна:
I
Профил јавног предузећа...........................................................................
 
3
II
Мисија,визија,циљеви ...............................................................................
  
3
III
Организациона структура-шема..............................................................

6
IV
Основе за израду програма пословања за 2016.годину .......................
  
7
V
Планирани физички обим активности за 2016.годину........................

8
VI
 Планирани финансијски показатељи за 2016......................................              9

VII
Политика зарада и запошљавања ..........................................................
         18

VIII
Инвестиције...................................................................................................
          19
IX
Задуженост у 2016.години...........................................................................            20
X
Планирана финансијска средства за навку добара,радова и услуга                           
          за обављање делатности у 2016.години...................................................             21                                                  
      
XI
Цене ..............................................................................................................             22       
XII
Управљање ризицима................................................................................             22
XIII
Прилози:
              - табеле 5.5,6.1,6.2,6.3,6.4,6.4.4.1.,6.4.1.2.,6.5,7.1,8.1,8.2,9.1,9.2            

              -биланс стања за 2016.(план и кварталне пројекције)   

              -биланс прихода и расхода за 2016. (план и кварталне пројекције)

              -извештај о новчаним токовима за 2016.(план и кварталне пројекције)                                       
На основу члана  50. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012), члана 46. Статута Јавног предузећа “Дирекцијa за изградњу општине  Рача”, Рача  бр.4/2015 од 17.03.2015.године и бр.9/2015 од 24.04.2015.године, Надзорни одбор доноси: 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈA ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ  РАЧА“, РАЧА ЗА 2016. ГОДИНУ

1. ПРОФИЛ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће „ Дирекција за изградњу општине Рача“ основано је Одлуком Скупштине општине Рача као ново Јавно предузеће које послује од 05.05.2015. године. 

Јавно предузеће послује као самостална институција, чија је основна делатност везана за обављање стручних послова изградње, управљањa и одржавањa улица, општинских и некатегорисаних путева, обезбеђивање и одржавање јавног осветљења, обезбеђивање услова за уређивање, коришћење, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, изградњу и одржавање објеката, урбанистичко планирање, пројектовање и уређење насеља и простора, одржавање и коришћење пословног и стамбеног простора уписаног као јавна својина Општине. 

Предузеће има статус индиректног буџетског корисника, укључено је у систем консолидованог рачуна трезора и сходно томе води буџетско књиговодство у складу са Законом о буџетском систему РС и примењује буџетски контни план.
Циљ оснивања Дирекције је развој, унапређивање и обезбеђивање трајног обављања претходно наведених послова, као делатности од општег интереса и посебног значаја за рад Општине. 

За потребе Општине Рача, Дирекција обавља послове из следећих области:

· Изградње,

· Уређивања грађевинског земљишта,

· Урбанистичког планирања и уређивања простора и насеља,

· Изградње и одржавања општинских и некатегорисаних путева,

· Стамбеној области,

· Остале послове који произилазе из регистроване делатности. 

II  МИСИЈА,ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ, ИНДИКАТОРИ 

Мисија

Делатност предузећа ради које је и основано, пословни циљеви изражени кроз годишњи програм пословања, начин финанасирања рада предузећа, представљају основу за конципирање  мисије, односно стратегије пословања предузећа, као полазишта пословне филозофије и практичног функционисања предузећа. Предузеће са потпуном одговорношћу располаже, односно управља средствима која су у јавној својини, обавља поверене послове из области: уређења, коришћења, унапређења и заштите грађевинског земљишта као добра од општег интереса и изградњу јавних објеката од значаја за општину Рача; одржавања и управљања улицама и путевима на територији општине Рача којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и слично; обезбеђивања јавног осветљења, одржавања, адаптације и унапређења објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене; обезбеђивања  услова за израду урбанистичких планова и пројеката од значаја за општину Рача. Стратегија дејства  програма пословања заснива се на одговорности према друштвеној заједници и у потпуности је оријентисана на квалитетно задовољавање општег интереса грађана општине Рача у области комуналне инфраструктуре, што уједно представља и покретачку полугу  за пословодство и запослене у предузећу.   
Кључни принципи код израде програма пословања предузећа се заснивају: 

-на рационалности (има се у виду структура расподеле средстава по основу одржавања, инвестиционих захвата, за трошкове запослених у предузећу, средстава за зараде и остале материјалне трошкове) 
-на одрживости (финансијски оквир је дат у одлуци о буџету, с тим што због готовинске основе морају се имати у виду и обавезе које су пренете из претходне године)

-на континуитету (намера да се како у натуралном, а посебно у финансијском погледу преузете обавезе из претходне године предвиде и реализују кроз програм за 2015. годину)
-на равномерности (намера је да се средства буџета што равномерније троше).

У циљу што бољег остваривања резултата пословања у 2015. години активно ће се вршити анализа тржишта извођача радова и праћење цена материјала и услуга.
Визија
Визија предузећа је да буде угледно и ефикасно предузеће за: управљање и развој путне мреже у општини Рача у складу са очекивањима свих заинтересованих страна;  управљање  јавном расветом у циљу повећања енергетске ефикасности и смањења јавне потрошње; опремање јавног грађевинског земљишта кроз  израду пројектно - техничке документације као основ за реализацију будућих инвестиција у области комуналне инфраструктуре; планско подстицање и креирање услова за бављење спортом, кроз изградњу спортских игралишта; пружање подршке свим активностима локалне самоуправе везаним за кандидатуру пројеката према другим инвеститорима; реализација пројеката на пољу уређења насеља и туризма што доприноси повећању квалитета живота у општини Рача, нивоа безбедности саобраћаја, привлачењу туриста.

Визија пословне активности предузећа дефинише се кроз планиране, организоване и контролисане активности које иду у правцу стварања инфраструктурне базе за побољшање стандарда свих грађана и развој привреде, пољопривреде и туризма у општини Рача. Једна од основних мисија предузећа је да се свим грађанима, како у урбаној тако и у руралним срединама, обезбеди приступ квалитетним саобраћајницама до својих домаћинстава и пољопривредних имања.
Циљеви

Циљеви предузећа одређују тежњу предузећа у поступцима задовољења мисије предузећа, жељена будућа стања и резултате које је потребно остварити планираним и организованим активностима предузећа. Крајњи циљ програма пословања је успешност реализације у програму постављених пословних задатака што ће допринети подизању нивоа квалитета живота грађана у општини Рача због чијег добра се и предузимају активности. Циљ предузећа је да у наредном периоду планира да пре свега реализују потребе локалне самоуправе у пословима који су оснивачким актом предвиђени и који су приоритет предузећа, као и неопходно планирање и оријентацију ка уштеди буџетских расхода и смањењу јавне потрошње.
Основни циљеви програма и програмских активности:

1. Оптимална покривеност насељених места у општини Рача  адекватном путном инфраструктуром кроз реконструкцију, редовно и периодично одржавање општинских, некатегорисаних путева и улица у општини Рача;
2. Оптимална покривеност насељених места у општини Рача услугама јавне расвете,кроз рационализацију и смањење потрошње електричне енергије за јавну расвету;

3. Оптимална покривеност насељеног места Рача комуналном инфраструктуром кроз реконструкцију и инвестиционо одржавање канализационе и водоводне мреже.

4. Уређење јавних површина у градском насељу Рача ( уређење простора око  јавних чесми, зелених површина )

Приликом исказивања релевантних индикатора који ће бити основ за оцену пословања предузећа, полазни основ је тачка 19. Упутства Министарства привреде за израду годишњих Програма пословања за 2015. годину, а које је усвојено Закључком Владе РС 05 број: 023-14246/2014 од 14.11.2014. године. 

Индикатори

Индикатори за мерење ефикасности пословања одређени напред наведеним Упутством Министрства привреде су: ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ - општа ликвидност и убрзана ликвидност; ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ - задуженост, однос дуга према капиталу, коефицијент покрића камате и коефицијент финансијске стабилности; ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ – просечан период држања залиха, просечан период наплате потраживања; просечан период плаћања обавеза; искоришћеност фиксних средстава и искоришћеност укупних средстава; ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ – профитна бруто маргина, профитна нето маргина, EBIT  маргина,  EBITDA маргина, стопа повраћаја на укупна средства (ROA), и стопа повраћаја на капитал (ROE); ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ – економичност пословања; ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ – јединични трошкови рада и продуктивност рада.

Предузеће има статус индиректног буџетског корисника који се у целости финансира из буџета општине Рача, односно послује на готовинском принципу и недобитно је. Предузеће се не бави производњом ни пружањем услуга на тржишту, односно нема никакве сопствене приходе. Из наведених разлога предузеће не може адекватно исказати све предвиђене индикаторе.

Применљиви индикатори су:
-ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ

1. Задуженост (у 000 динара)

     укупан дуг ( процена 2015.) – 0                                               укупан дуг (план 2016) - 0
_____________________________________  =  0,00       ______________________________________ = 0,00
укупна средства (процена 2015.) -  77.383                              укупна средства (план 2016) – 240.821
2. Однос дуга према капиталу (у 000 динара)
   укупан дуг (процена 2015) - 0                                                 укупан дуг (план 2016) - 0
_____________________________________  =  0,00       ______________________________________ = 0,00
укупан капитал (процена 2015.) -  103.316                              укупан капитал (план 2016) – 123.308
3. Коефицијент финансијске стабилности (у 000 динара)

дугорочне обавезе  +  капитал (процена 2015) =  103.316                      

___________________________________________________ = 1,00       

стална имовина + залихе (процена 2015.г.)  =  103.316       

дугорочне обавезе  +  капитал (план 2016) = 123.308                        

___________________________________________________ = 1,00       

стална имовина + залихе (план 2016.г.)  = 123.308    

-ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ

1. Јединични трошкови рада (у 000 динара)
Бруто зарада и лични расходи (процена 2015)-  633          Бруто зарада и лични расходи (план 2016)-1.552 

___________________________________________=0,008________________________________________=0,006
   Укупан приход (процена 2015) –  77.383                              Укупан приход (план 2016) – 240.821
III  ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

 I

I

Управљање у предузећу организовано је као једнодомно и послује као јединствена целина. Органе управљања чине Надзорни одбор и директор. Основни облик организовања рада је радно место.

Надзорни одбор обавља следеће послове: утврђује пословну стратегију и пословне циљеве  предузећа и стара се о њиховој реализацији; усваја извештај о степену реализације програма пословања; доноси годишњи програм пословања уз сагласност оснивача; надзире рад директора; врши унутрашњи надзор над пословањем  предузећа;  успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу финансијске извештаје и политику управљања ризицима; утврђује финансијске извештаје  предузећа и доставља их оснивачу ради давања сагласности; доноси статут уз сагласност оснивача; одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача;  доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача, даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са  законом, статутом и одлуком оснивача; закључује уговоре о раду  на одређено време са директором предузећа; доноси Правилник за обрачун и исплату зарада запослених, уз  сагласност општинског већа, доноси планове рада и развоја (дугорочне,средњорочне и годишње) и  финансијски план уз сагласност оснивача,доноси сва општа акта  за које је овлашћен Законом, одлучује  по захтевима за преиспитивање првостепених одлука, именује и разрешава чланове сталних и привремених комисија и тела чије је  именовање у његовој надлежности и одређује делокруг рада,утврђује цене производа и услуге Дирекције уз сагласност оснивача врши друге послове у складу са овим Законом, Статутом и прописима којима се утврђује  правни положај привредних друштава.
Надзорни одбор јавног предузећа има председника и два члана које именује Скупштина општине Рача. Обзиром да Дирекција нема запослене, нема ни члана Надзорног одбора из реда запослених.

· Председник надзорног одбора

Момир Милановић, дипл. машински инжењер

· Члан Надзорног одбора испред оснивача 

            Оливера Шћекић , дипл. економиста

· Члан Надзорног одбора испред оснивача

            Драгана Антонијевић, дипл. економиста
Директор представља и заступа јавно предузеће; организује и  руководи процесом рада; води пословање јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног предузећа; предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за  његово спровођење; предлаже финансијске извештаје;  извршава одлуке надзорног одбора и оснивач, закључује уговоре у  име и за рачун Дирекције, подноси извештај о резултатима пословања Дирекције по периодичном и годишњем обрачуну и друге извештаје оснивачу и Надзорном одбору, предлаже Надзорном одбору доношење одлука ради остваривања циљева  и задатака Дирекције, предлаже организацију Дирекције, одређује и доноси систематизацију радних места у Дирекцији уз сагласност оснивача, именује и разрешава запослене са посебним овлашћењима и одговорностима, предлаже Надзорном одбору доношење аката из његове надлежности, доноси одлуку о потреби заснивања радног односа са запосленим и врши избор између пријављених кандидата, одлучује  о трајном и привременом распоређивању запослених на одређене послове и задатке, доноси Одлуку о распореду радног времена и раду дужем од пуног радног времена., одлучује о правима и обавезама и одговорностима запослених у складу са Законом Колективним уговором и општим актима, врши друге послове утврђене законом, другим прописима оснивачким актом и овим статутом. 

Директор предузећа је Милан Домановић, професор спорта и физичког васпитања.
IV  ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.ГОДИНУ
Обавеза доношења годишњег програма пословања предузећа утврђена је у члану 50. став 2. Закона о јавним предузећима (“Сл. Гласник РС” бр. 119/12). 
Програм пословања предузећа за 2016. годину, израђен је у складу са Закључком Владе Републике Србије  05 Број: 023-14246/2014 од 14.11.2014. године, којим је усвојен текст Упутства Министарства привреде за израду годишњих програма пословања за 2015. годину.
Основе за израду програма за 2016. годину представљају:
1. Процена физичког обима активности у 2015. години за период 01.06.2015-31.12.2015.године;
2. Процена финансијских показатеља за 2015. годину за период 01.06.2015-31.12.2015.године;
Основа за израду  програма пословања за 2016. годину је процена физичког обима активности у 2015. години, односно процена реализације програма пословања за 2015. годину. Преглед процене финансијских показатеља за 2015. годину дат је у табелама које следе, а такође су план и процена за 2015. годину, дати у билансима успеха, извештајима о токовима готовине и билансу стања као саставни део биланса стања, токова готовине и успеха за 2015. годину, као прилог овог програма.
                                                                                                                                       -у динарима-

-у динарима-
	врста трошкова
	ПЛАН

 2015
01.06.2015.-31.12.2015.год
 
	извршење 2015-процена
	ПЛАН 2016

	E.K
	Опис
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	411000
	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ
	715.750
	511.255
	1.227.100

	412000
	СОЦИЈАЛНИ 
ДОПРИНОС НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
	128.122


	91.510
	220.000

	414000
	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
	20.000
	0
	40.000

	415000
	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
	40.000
	30.000


	65.000

	421000
	СТАЛНИ ТРОШКОВИ
	11.113.398
	11.100.000
	20.170.000

	422000
	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
	130.000
	0
	4.000

	423000
	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
	3.920.000
	2.290.000
	4.340.000

	424000
	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
	1.420.000
	970.000
	1.250.000

	425000
	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
	50.460.104
	35.000.000
	49.760.104

	426000
	МАТЕРИЈАЛ
	1.540.000
	                1.350.000
	3.370.000

	465000
	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
	111.200
	90.000
	168.000

	482000
	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И 
КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ
	350.000
	350.000
	500.000

	483000
	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 
ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
	             200.000
	100.000
	200.000

	485000
	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТАРНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 
	350.000
	0
	100.000

	511000
	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
	51.882.235

	25.500.000
	159.107.235

	512000
	МАШИНЕ И ОПРЕМА
	0
	0
	300.000

	 
	УКУПНИ РАСХОДИ:
	122.380.104
	77.382.765
	240.821.439


У табелама су приказани приходи, расходи и издаци планирани у 2015 години за период 01.06.-31.12.2015.године , са проценом реализације на дан 31.12.2015. године, као и план истих за 2016. годину.Из разлога што се у 2015.години планирање вршило за шестомесечни период, јер је Дирекција почела са радом у мају 2015.године , подаци за 2015.годину као и процена извршења за 2015.годину и план за 2016.годину није могуће сагледати као потпуно упоредиве. Ипак, ради што квалитетнијег сагледавања ситуације, обзиром да се ради о првој години рада Дирекције, извршили смо упоредну анализу.
Значајнија одступања вредности процене извршења у односу на план у 2015. години, настала су код следећих група конта, и то:
- 422000-Трошкови путовања, због тога што није било плаћања дневница за службено путовање.
-423000-Услуге по уговору, због уштеда у поступку јавне набавке за стручни надзор, али и уштеда код плаћања Комисија и угоститељских услуга;
-424000 Специјализоване услуге , јер није било плаћања по основу сагласности, услова носиоцима јавних овлашћења и др.

-425000-Текуће поправке и одржавање, због уштеда у поступцима јавних набавки код готово свих спроведених поступака; 

-483000-Накнада штете  за  повреду или штету нанету од стране државних органа, по овом основу није било потраживања, те је ова позиција остала неутрошена.
-511- Зграде и грађевински објекти, због уштеда у поступцима јавних набавки,али и нереализованих радова зог временских прилака јер су поступци јавних набавки окончани у периоду  септембар- новембар  јер је  на Програм пословања  Дирекције дата сагласност у јулу месецу. Након давања сагласности доноси се Одлука о усвајању плана набавки, а обзиром да су јавне набавке подразумевале спровођење отворених  поступка био је потребан  дужи временски рок за спровођење истих.

V  ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ
Руководство предузећа утврђује, планира и распоређује ресурсе који су потребни за спровођење и унапређење процеса везаних за реализацију програма пословања, у смислу испуњења захтева закона, прописа, захтева крајњих корисника и стандарда. Ресурси који су неопходни за спровођење програма и достизање пословне политике и циљева укључују кадрове, опрему, информације и финансијска средства. У циљу подизања стандарда пословања планирано је унапређење ресурса и то кроз: дефинисање и обезбеђење путем стручних усавршавања знања и компетентности кадрова, унапређење комуналне инфраструктуре, потребне опреме и њихово редовно одржавање, доступност информација и рационално и ефикасно управљање финансијским средствима. Предузеће је отпочело са радом даном регистрације у Агенцији за привредне регистре, дана 05.05.2015.године, те Програм пословања не садржи процене и параметре за 2014.годину , већ само план за 2015.годину за период 01.06.2015-31.12.2015.године.

Опредељени износ средстава из одлуке о буџету општине Рача за  2016. годину:
                                                                                                                                                                -у динарима-
	економска
 класификација
	опис
	Потраживања из 
ранијих година
	текући приход
2016
	укупни приходи 
2016
	извор 
финансирања

	 791111
	Приходи из буџета општине
	 
	239.971.439
	239.971.439
	 01

	321311
	Нераспоређени вишак прихода  из ранијих година
	
	
	850.000
	13

	 
	УКУПНО
	             0
	239.971.439
	240.821.439
	


Обзиром да је ЈП „ Дирекција за изградњу основано Одлуком од 30.12.2014.године и изменема и допунама од 28.04.2015.године, а регистровано у АПРу дана 05.05.2015.године, исто нема запослене, већ су носиоци активности предузећа запослени у  Општинском управом општине Рача, који обављају стручне послове за потребе ЈП „ Дирекција за изградњу општине Рача „. Дирекција  не планира ново запошљавање у 2016.години,  

Дирекција у 2016.години  од запослених има само запослене на одређено време и то  ВД.Директора, односно Директора. 

У погледу кадровских ресурса, носиоци активности предузећа  су  запослени у предузећу да дан 31.12.2015. године
	Р.

бр
	назив 

посла
	Кв

Стр.


	Број 

Извршилаца
	Старосна структура 31.12.2015.
	Године радног
стажа

	
	ПОСЛОВОДСТВО
	
	1
	
	

	1
	Директор
	ВСС
	1
	39г.
	1


На територији општине Рача не послује предузеће са сличном организационом структуром, које запошљава људске ресурсе, квалификоване за обављање послова из делокруга рада предузећа. Као јавно предузеће, основано првенствено за обављање делатности од општег интереса, предузеће нема значајну конкуренцију у пословима које обавља за потребе оснивача. 

VI  ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ
Годишњи приход и расход предузећа, као индиректног корисника буџетских стредстава, је саставни део прихода и расхода годишњег буџета општине Рача за 2016. годину. Предузеће своје приходе остварује из буџетских средстава локалне самоуправе (јавни приходи) .
1. План прихода
План прихода је предложен на основу плана и процене остварења у 2015. години, и усклађен је са обимом прихода предвиђени у одлуци о буџету општине Рача за 2016. годину

Табела укупних прихода
	врста прихода
	ПЛАН 2015 
01.06.2015-31.12.2015.год.
	ИЗВРШЕЊЕ 2015-процена
	ПЛАН 
2016
	ИНДЕКС

	Е.к
	опис
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4/3
	5/3
	5/4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	791
	приходи из буџета
	112.380.000
	73.332.765
	239.971.439

	0,65
	2,13
	3,28

	733
	Трансфери са других нивоа власти
	10.000.000
	4.050.000
	0
	0,41
	0
	0

	321
	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
	
	
	850.000
	0
	0
	0

	 
	УКУПНИ ПРИХОДИ:
	122.380.809
	77.382.765
	240.821.439
	0,63
	1,96
	3,11


Табела прихода по ближим изворима финансирања                                                          -у динарима-

	економска
 класификација
	
	опис
	Потраживања из 
ранијих година
	текући приход
2016
	укупни приходи 
2016
	извор 
финансирања

	791111
321311
	
	приходи из буџета општине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
	0
	239.971.439


	239.971.439
850.000
	01

                           13

	 
	 
	УКУПНО
	0
	239.971.439


	240.821.439
	


 Укупно планирани приходи предузећа240.821.439 износе.
У структури прихода, приходи из буџета општине Рача и нераспоређени вишак прихода из ранијих година  износе240.821.439 динара или 100,00% укупно планираних прихода. 
Уодносу на план из буџета за 2015.годину,план за 2016.годину је већи за 118.440.630 динара.  Ови приходи ће се уколико се остваре реализовати преко извора (01) и извора 13.
У складу са Законом о буџетском систему, укинути су сопствени приходи буџетских корисника и исти су постали општи приход буџета, тако да овим Програмом овај извор финансирања није планиран.  
2. План расхода
План расхода  је предложен на основу  планираног обима пословања у 2015. години, придржавајући се свих прописаних законских основа и других правних аката који су наведени у уводном делу Програма.
-Упоредна табела расхода     
                                                                                                                         -у динарима-
	врста трошкова
	ПЛАН

 2015
01.06.2105.-31.12.2015.год
	Извршење
 2015-процена
	ПЛАН 

2016

	Индекс

	E.K
	опис
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4/3
	5/3
	5/4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	411000
	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ
	715.750
	511.255
	1.227.100
	0,71
	1,71
	2,40

	412000
	СОЦИЈАЛНИ 
ДОПРИНОС НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
	128.122


	91.510
	220.000
	0,71


	1,72


	2,40



	414000
	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
	20.000
	0
	40.000
	0


	0


	2,00



	415000
	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
	40.000
	30.000

	65.000
	0,75
	1,62
	2,17

	421000
	СТАЛНИ ТРОШКОВИ
	11.113.398
	11.100.00
	20.170.000
	1,00
	1,81
	1,81

	422000
	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
	130.000
	0
	4.000
	0
	0,03
	0

	423000
	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
	3.920.000
	2.290.000
	4.340.000
	0,58
	1,12
	1,89

	424000
	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
	1.420.000
	970.000
	1.250.000
	0,68
	0,88
	0,88

	425000
	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
	50.460.104
	35.000.000
	49.760.104
	0,69
	0,99
	1,42

	426000
	МАТЕРИЈАЛ
	1.540.000
	1.330.620
	3.370.000                        
	0,86
	2,19
	2,53

	465000
	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
	111.200
	90.000


	              168.000
	0,81
	1,51
	1,87

	482000
	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И 
КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ
	            350.000
	350.000

	500.000
	1
	1,43

	1,43


	483000
	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 
ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
	200.000
	100.000
	200.000
	0,50
	1,00
	2,00

	485000
	НАКНАДА 
ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 

ДРЖАВНИХ ОРГАНА

	350.000
	0
	100.000
	0
	0,29
	0

	511000
	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
	51.882.235
	25.500.000
	159.107.235
	0,49
	3,07
	6,24

	512000
	МАШИНЕ И ОПРЕМА
	0
	0
	300.000
	0
	0
	0

	 
	УКУПНИ РАСХОДИ:
	122.380.809
	77.382.765
	240.821.439
	0,63
	1,96
	3,11


-Табела плана расхода по основним наменама
-у динарима-
	економска класификација
	додатна аналитика
	функција
	опис
	Укупни расходи  план 2016
	из буџета 
општине (01)
	из осталих извора

13

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	411000
	 
	620
	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ
	1.227.100
	1.227.100
	0

	412000
	 
	620
	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОС НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
	220.000
	220.000
	0

	414000
	 
	620
	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
	40.000
	40.000
	0

	415000
	 
	620
	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
	65.000
	65.000
	0

	421000
	 
	620
	СТАЛНИ ТРОШКОВИ
	20.170.000
	20.170.000
	0

	422000
	 
	620
	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
	4.000
	4.000
	0

	423000
	 
	620
	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
	4.340.000
	4.340.000
	0

	424000
	 
	620
	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
	1.250.000
	1.250.000
	0

	425000
	 
	620
	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
	49.760.104
	49.760.104
	0

	426000
	 
	620
	МАТЕРИЈАЛ
	3.370.000                        
	3.370.000
	0

	465000
	
	620
	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
	              168.000
	168.000
	0

	482000
	 
	620
	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ
	500.000
	500.000
	0

	483000
	 
	620
	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА
	200.000
	200.000
	0

	485000
	 
	620
	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
	100.000
	100.000
	0

	511000
	 
	620
	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
	159.107.235
	158.257.235
	850.000
 (извор 13)

	512000
	 
	 620
	МАШИНЕ И ОПРЕМА
	300.000
	300.000
	0

	 
	 
	 
	УКУПНИ РАСХОДИ:
	240.821.439
	239.971.439
	850.000


-Табела плана расхода по ближим наменама за 2016. годину          
                                                                                                                                                                                     -у динарима-           
	економска класификација
	
	 додатна аналитика
	функција
	опис
	Укупни расходи  план 2016
	из буџета 
општине

01
	из осталих извора

извор 13

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	411000
	 
	 
	620
	ПЛАТЕ,ДОДАЦИ И НАКНАДЕ  ЗАПОСЛЕНИХ
	1.227.100
	1.227.100
	0

	411100
	 
	 
	 
	плате, додаци и накнаде запослени
	1.227.100
	1.227.100
	0

	411110
	 
	 
	 
	 плате и додаци стално запосленин
	1.227.100
	1.227.100
	 0

	
	411111
	
	
	плате по основу цене рада
	1.227.100
	1.227.100
	0

	
	
	
	
	обавеза из 2015.године- процена -зарада за децембар 2015.
	102.251
	102.251
	0

	412000
	 
	 
	620
	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
	220.000
	220.000
	0

	412100
	 
	 
	 
	допринос за ПИО
	147.400
	147.400
	0

	412110
	 
	 
	 
	 допринис за ПИО
	147.400
	147.400
	0

	
	412111
	
	
	допринос за ПИО
	147.400
	147.400
	0

	
	
	
	
	обавеза из 2015.године- процена –доприноси за ПИО  за децембар 2015.
	12.305
	12.305
	

	412200
	
	
	
	допринос за здравствено осигурање
	63.384
	63.384
	0

	412210
	
	
	
	допринос за здравствено осигурање
	63.384
	63.384
	0

	
	412211
	
	
	допринос за здравствено осигурање
	63.384
	63.384
	0

	
	
	
	
	обавеза из 2015.године- процена –доприноси за здравствено осигурање за децембар 2015.
	5.266
	5.266
	

	412300
	
	
	
	допринос за незапосленост
	                 9.216
	9.216                 
	0

	412310
	
	
	
	допринос за незапосленост
	                 9.216
	9.216                 
	0

	
	412311
	
	
	допринос за незапосленост
	                 9.216
	9.216                 
	0

	
	
	
	
	обавеза из 2015.године- процена –доприноси за незапосленост за децембар 2015.
	768
	768
	

	414000
	 
	 
	620
	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
	40.000
	40.000
	0

	414400
	
	
	
	помоћ у медицинском лечењу запослених и друге помоћи
	40.000
	40.000
	0

	414410
	 
	 
	
	помоћ у медицинском лечењу запослених и друге помоћи
	40.000
	40.000
	0

	
	414411
	 
	 
	помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице
	 40.000
	 40.000
	0 

	415000
	 
	 
	620
	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
	65.000
	65.000
	0

	415100
	 
	 
	 
	накнада трошкова за запослене
	65.000
	65.000
	0

	415110
	 
	 
	 
	накнада трошкова за запослене 
	65.000 
	65.000 
	0

	
	415112
	
	
	накнада трошкова за превоз на посао и са посла
	65.000
	65.000
	0

	421000
	 
	 
	620
	СТАЛНИ ТРОШКОВИ
	20.170.000
	20.170.000
	0

	421100
	 
	 
	 
	трошкови платног промета и банкарских услуга
	350.000
	350.000
	0

	421110 
	 
	 
	 
	 трошкови платног промета
	350.000 
	350.000 
	 0

	
	421111
	
	
	Трошкови платног промета
	350.000
	350.000
	0

	421200
	 
	 
	 
	Енергетске услуге
	5.000.000
	5.000.000
	0

	
	
	
	
	обавезе из 2015.године-процена(рачун за 12.месец)
	450.000
	450.000
	0

	421210
	
	 
	 
	услуге за електричну енергију
	5.000.000
	5.000.000
	0

	
	421211
	
	
	услуге за електричну енергију за јавну расвету 
	5.000.000
	5.000.000
	0

	421300
	 
	 
	 
	Комуналне услуге
	14.700.000
	14.700.000
	0

	421310
	 
	 
	 
	 услуге водовода и канализације
	  800.000 
	800.000 
	0

	 
	421311
	 
	 
	услуге водовода и канализације
	800.000
	800.000
	0

	421320
	
	
	
	Услуге редовног одржавања и старања
	13.900.000
	13.900.000
	

	
	421324
	
	
	Услуге одвоза и депоновања отпада- АСА
	4.400.000
	4.400.000
	0

	
	
	
	
	обавезе из 2015.године-процена(рачун за 12.месец)
	350.000
	350.000
	0

	
	421325
	
	
	Услуге чишћења града -ЈКП
	9.500.000
	9.500.000
	0


	421400
	
	
	
	Услуге комуникације
	120.000
	120.000
	

	421410
	
	
	
	Телефони
	120.000
	120.000
	

	
	421414
	
	
	Услуге мобилног телефона
	120.000
	120.000
	

	422000
	 
	 
	620
	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
	4.000
	4.000
	0

	422300
	
	
	
	трошкови путовања у оквиру редовног рада
	4.000
	4.000
	0

	422320
	
	
	
	трошкови путовања у оквиру редовног рада
	4.000
	4.000
	0

	
	  422321  
	
	     
	 трошкови путовања у оквиру редовног рада                                     
	          4.000
	        4.000
	0

	423000
	 
	 
	620
	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
	4.340.000
	4.340.000
	0

	423300
	 
	 
	 
	услуге образовања и усавршавања запослених
	40.000
	40.000
	0

	423320 
	 
	 
	 
	котизације
	40.000
	40.000
	 0

	
	423321
	
	
	котизација за семинаре
	40.000
	40.000
	0

	423400
	 
	 
	 
	услуге информисања
	300.000
	300.000
	0

	423430
	
	.
	
	услуге рекламе и пропаганде
	300.000
	300.000
	0

	
	423432
	
	
	објављивање тендера
	300.000
	300.000
	0

	423500
	 
	 
	 
	стручне услуге 
	3.000.000
	3.000.000
	0

	423510
	 
	 
	 
	услуге ревизије
	400.000
	400.000
	0

	
	423511
	
	
	услуге ревизије
	400.000
	400.000
	0

	423530
	
	
	
	правне услуге
	200.000
	200.000
	0

	
	423531
	
	
	услуге вештачења и правне услуге
	200.000
	200.000
	0

	423590
	
	
	
	остале стручне услуге
	2.400.000
	2.400.000
	0

	
	423591
	
	
	накнада члановима надзорног одбора-3 члана која нису запослена у Дирекцији и Комисија
	650.000
	650.000
	0

	
	
	
	
	обавезе из 2015.године-процена-накнада за чл.надзорног одбора-децембар 2015.год.
	36.000
	36.000
	

	
	423599
	
	
	остале стручне услуге
	1.750.000
	1.750.000
	0

	
	423599/1
	
	
	стручни надзор на одржавању општиских,некатегорисаних путева и улица 
	100.000
	100.000
	0

	
	423599/2
	
	
	техничка контрола  пројеката
	300.000
	300.000
	0

	
	423599/3
	
	
	технички пријем објеката
	350.000
	350.000
	0

	
	423599/4 
	
	
	Уговори о привременим и повременим пословима и уговори о делу
	1.000.000
	1.000.000
	

	
	
	
	
	Обавеза за накнаду по уговору  о привременим и повременим пословима за 12.месец 2015. нето 37.000 динара)
	37,000
	37,000
	

	423600
	
	
	
	Услуге за домаћинство и угоститељство
	200.000
	200.000
	0

	423620
	
	
	
	Угоститељске услууге
	200.000
	200.000
	0

	
	423621
	
	
	Угоститељске услуге
	200.000
	200.000
	0

	423700
	 
	 
	 
	репрезентација
	100.000
	100.000
	0

	423710
	
	
	
	репрезентација
	100.000
	100.000
	0

	
	423711
	
	
	репрезентација
	100.000
	100.000
	0

	423900
	 
	 
	 
	остале опште услуге
	700.000
	700.000
	0

	423910
	
	
	
	остале опште услуге
	700.000
	700.000
	0

	
	423911/1
	
	
	Услуга превоза (превоз камионом )
	600.000
	600.000
	0

	
	423911/2
	
	
	Новогодишња расвета-услуге постављања 
	100.000
	100.000
	

	424000
	 
	 
	620
	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
	1.250.000
	1.250.000
	                             0    

	424600
	 
	 
	 
	услуге очувања животне средине,науке и геодетске услуге
	900.000
	900.000
	0

	424610
	
	
	
	Услуге очувања животне средине
	500.000
	500.000
	0

	
	424611
	
	
	Услуге очувања животне средине-уклањање дивљих депонија
	500.000
	500.000
	0

	424630
	 
	 
	 
	геодетске услуге
	400.000
	400.000
	 0

	
	424631
	 
	
	геодетске услуге 
	400.000
	400.000
	0

	424900
	 
	 
	 
	остале специјализоване услуге 
	        350.000
	350.000
	0

	424910
	
	
	
	остале специјализоване услуге
	          350.000
	350.000
	0

	
	424911
	
	
	остале специјализоване услуге
	          350.000
	350.000
	0

	
	424911/1
	1.
	
	урбанистички пројекти(парцелација,препарцелација и сл.)
	         250.000
	250.000
	0

	
	424911/2
	2.
	
	сагласности и услови јавних предузећа и других установа
	        100.000
	100.000
	0

	425000
	 
	 
	620
	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
	49.760.104
	49.760.104
	

	425100
	 
	 
	 
	текуће поправке и одржавање зграда и објеката
	49.760.104
	49.760.104
	

	425190
	
	
	
	текуће поправке и одржавање осталих објеката
	49.760.104
	49.760.104
	

	 
	425191
	 
	 
	текуће поправке и одржавање осталих објеката(1+2+3+4+5)
	49.760.104
	49.760.104
	

	 
	
	1.
	
	одржавање општинских, некатегорисаних путева и улица
	43.860.104
	                         43.860.104
	0

	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	
	
	Одржавање некатегорисаних путева и улица у зимском периоду
	5.000.000
	5.000.000
	0

	
	
	
	
	обавезе из 2015.године-процена
	2.260.104
	2.260.104
	0

	
	
	
	
	- поправка ударних рупа
	5.000.000
	5.000.000
	0

	
	
	
	
	Чишћење и уређење јаркова са крчењем шибља, пропуста, ригола и др. делова система за одводњавање пута, радови на поправци путних објеката 
	9.000.000
	9.000.000
	0

	
	
	
	
	-Местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената трупа пута,  набавка, превоз и уградња  каменог агрегата са ваљањем
	12.000.000
	12.000.000
	0

	
	
	
	
	Уређење(ревитализација) пољских путева
	10.000.000
	10.000.000
	

	
	
	
	
	- рад грађевинске механизације и други радови у нискоградњи-рад булдозера
	600.000
	600.000
	0

	
	
	2.
	
	-уређење и регулација водотокова
	3.000.000
	3.000.000
	0

	
	
	3.
	
	Текуће поправке и одржавање осталих објеката –инвестиционо одржавање унутрашњих инсталација и постављање пропусних решетки
	550.000
	550.000
	0

	
	
	4.
	
	одржавање саобраћајне сигнализације 
	1.750.000
	1.750.000
	0

	
	
	
	
	- уградња  саобраћајне сигнализације и опреме
	1.000.000
	1.000.000
	0

	
	
	
	
	- обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације
	750.000
	750.000
	0

	
	
	5.
	
	одржавање јавне расвете 
	600.000
	600.000
	0

	
	
	
	
	- текуће одржавање  јавне расвете
	600.000
	600.000
	0

	426000
	 
	 
	620
	МАТЕРИЈАЛ
	3.370.000
	  3.370.000
	0

	426100
	 
	 
	 
	административни материјал
	150.000
	150.000
	0

	426110
	
	
	
	канцеларијски  материјал
	150.000
	150000
	0

	
	426111
	
	
	 канцеларијски материјал
	150.000
	150.000
	0

	426300
	 
	 
	 
	материјал за образовање и усавршавање запослених
	20.000
	20.000
	0

	426310
	
	
	
	публикације,часописи и гласила
	20.000
	20.000
	0

	
	426311
	
	
	стручна литература за редовне потребе запослених
	20.000
	20.000
	0

	426900
	
	
	
	материјал за посебне намене
	3.200.000
	3.200.000
	0

	426910
	
	
	
	материјал за посебне намене
	3.200.000
	3.200.000
	0

	
	426911/1
	.
	
	материјал за посебне намене-материјал за одржавање јавне расвете 
	600.000
	600.000
	0

	
	426911/2
	
	
	- набавка вертикалне саобраћајне сигнализације
	2.000.000
	2.000.000
	0

	
	426911/3
	
	
	грађевински материјал  и бетонска галантерија( пропусти и др.)
	600.000
	600.000
	

	465000
	
	
	
	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
	168.000
	168.000
	0

	465100
	
	
	
	остале текуће дотације и трансфери
	168.000
	168.000
	0

	465110
	
	
	
	остале текуће дотације и трансфери
	168.000
	168.000
	0

	
	465112
	
	
	остале текуће дотације по закону
	168.000
	168.000
	0

	482000
	 
	 
	620
	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ
	500.000
	500.000
	0

	482100
	
	
	
	остали порези
	400.000
	400.000
	0

	482190
	
	
	
	Остали порези
	400.000
	400.000
	0

	
	482191
	
	
	Остали порези
	400.000
	400.000
	0

	
	
	
	
	обавезе из 2015.године-процена-порез на накнаду  за чл.надзорног одбора и уговор о привременим и повременим пословима-децембар 2015.год.
	46.300
	46.300
	

	482200
	
	
	
	обавезне таксе
	100.000
	100.000
	0

	482210
	
	
	
	републичке таксе
	100.000
	100.000
	0

	
	482211
	
	
	републичке таксе
	100.000
	100.000
	0

	483000
	 
	 
	620
	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА
	200.000
	200.000
	0

	483100
	 
	 
	 
	 новчане казне и пенали по решењу судова
	200.000 
	200.000 
	0 

	483110
	
	
	
	 новчане казне и пенали по решењу судова
	200.000
	200.000
	0

	
	483111
	
	
	 новчане казне и пенали по решењу судова
	200.000
	200.000
	0

	485000
	 
	 
	620
	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
	100.000
	100.000
	0

	485100
	
	
	
	накнада  штете за повреду или штету нанету од стране државних органа
	100.000
	100.000
	0

	485110
	
	
	
	накнада  штете за повреду или штету нанету од стране државних органа
	100.000
	100.000
	0

	
	485119
	
	
	остале накнаде штете
	100.000
	100.000
	0

	511000
	 
	 
	620
	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
	159.107.235
	158.257.235
	850.000

	511200
	 
	 
	 
	изградња зграда и објеката
	155.027.935
	154.177.935
	850.000

	511230
	 
	
	 
	изградња саобраћајних објеката
	150.500.000
	150.500.000
	0

	
	511231/1
	
	
	Изградња пута у Борцима(Село-Гај) -600м
	5.000.000
	5.000.000
	

	
	511231/2
	
	
	Изградња некатегорисаног пута  у Великом Крчамару-Срећковићи -600м
	5.000.000
	5.000.000
	0

	
	511231/3
	
	
	Изградња пута у Ђурђеву-засеок Петровићи- 350м
	3.200.000
	3.200.000
	

	
	511231/4
	
	
	Изградња пута у Ђурђеву-засеок Марковићи-300м
	3.000.000
	3.000.000
	

	
	511231/5
	
	
	Изградња пута у Ђурђеву-пут ка тунелу 500м
	4. 500.000
	4.500.000
	0

	
	511231/6
	
	
	Изградња пута у Ђурђеву –пут код цркве-500м
	4.500.000
	4.500.000
	0

	
	511231/7
	
	
	Изградња пута у  Саранову –пут Добочар-Миленовићи 500м
	4.500.000
	4.500.000
	

	
	511231/8
	
	
	Изградња пута у Сепцима –засеок Марковићи 450м
	4.300.000
	4.300.000
	

	
	511231/9
	
	
	Изградња пута у Сепцима ОП3-700м
	5.000.000
	5.000.000
	

	
	511231/10
	
	
	Изградња пута у Трски-засеок Николићи 1000м
	9.000.000
	9.000.000
	

	
	511231/11
	
	
	Изградња пута у Борцима(пут Бајкићи)- 200 м
	2.000.000
	2.000.000
	

	
	511231/12
	
	
	Изградња пута у Бошњану ОП6 1640м
	15.000.000
	15.000.000
	

	
	511231/13
	
	
	Изградња пута у Великом Крчмару –засеок Цукићи 500м
	4.500.000
	4.500.000
	

	
	511231/14
	
	
	Изградња пута у Великом Крчмару –засеок Рафаиловићи  450м
	4.300.000
	4.300.000
	

	
	511231/15
	
	
	Изградња пута у Вишевцу-засеок Вишевчић 490м
	4.500.000
	4.500.000
	

	
	511231/16
	
	
	Изградња пута у Вучићу – пут кроз кп.бр. 2170 КО Вучић-250м
	2.300.000
	2.300.000
	

	
	511231/17
	
	
	Изградња пута у Поповићу-засеок Манђупа-400м
	3.600.000
	3.600.000
	

	
	511231/18
	
	
	Изградња пута у Сепцима-засеок Петровац-1200м
	11.000.000
	11.000.000
	

	
	511231/19
	
	
	Изградња пута у Бошњану –засеок Крушар 1500м
	13.000.000
	13.000.000
	

	
	511231/20
	
	
	Изградња пута у Доње Јарушице –пут Центар према Трнави-400м
	3.600.000
	3.600.000
	

	
	511231/21
	
	
	Изградња пута у Доњој Рача-од државног пута  од куће Мике вулканизера -300м
	2.700.000
	2.700.000
	

	
	511231/22
	
	
	Изградња пута у Малом Крчамру –засеок Вуловићи 1000м
	9.000.000
	9.000.000
	

	
	511231/23
	
	
	Изградња пута у Саранову –засеок Бодљик- 400м
	3.600.000
	3.600.000
	

	
	511231/24
	
	
	Изградња пута у Сараново ОП10-Ивошевићи-1100м
	10.000.000
	10.000.000
	

	
	511231/25
	
	
	Изградња пута у Трсци –пут од моста на Сипићком потоку до кп.бр 2252/6 КО Сипић -400м
	3.600.000
	3.600.000
	

	511231
	
	
	
	Преузете обавезе из 2015-процена- изградња путева 
	9.800.000
	9.800.000
	

	511240
	
	
	
	
	2.727.935
	1,877.935
	

	
	511241
	
	
	Преузете обавезе из 2015-процена 
	2.727.935
	1,877.935
	       850.000 

( извор 13)

	511290
	
	
	
	изградња осталих објеката
	1.800.000
	1.800.000
	0

	
	511299
	
	
	Уређење партера код " Старе чесме " у Рачи 
	1.800.000
	1.800.000
	0

	511400
	 
	
	
	пројектно планирање
	4.079.300
	4.079.300
	0

	
	511431
	
	
	Израда елабората за санацију небезбедних места у општини Рача
	525.000
	525.000
	

	
	511441
	
	
	стучни надзор на реконструкцији и изградњи објеката
	                                   500.000
	500.000
	0

	511450
	
	
	
	пројектна документација
	3.054.300
	3.054.300
	0

	
	511451
	
	
	израда пројектно-техничке документације за путеве,тротоаре , канализацију  и уређење партера др.
	600.000
	600.000
	0

	
	511451
	
	
	Преузете обавезе из 2015-процена
	2.454.300
	2.454.300
	

	512000
	 
	 
	620
	МАШИНЕ И ОПРЕМА
	300.000
	300.000
	0

	512200
	
	
	
	административна  опрема
	300.000
	300.000
	0

	512220
	
	
	
	Рачунарска опрема
	200.000
	200.000
	

	
	512221
	
	
	Рачунарска опрема 
	150.000
	150.000
	

	
	512222
	
	
	Штампачи
	50.000
	50.000
	

	512230
	
	
	
	Комуникациона опрема
	100.000
	100.000
	

	
	512233
	
	
	Мобилни телефони
	100.000
	100.000
	

	 
	 
	 
	 
	УКУПНИ РАСХОДИ:
	240.821.439
	239.971.439
	850.000


План расхода и издатака предузећа исказан је по основним наменама и по ближим наменама  и исти износе укупно 240.821.439 динара од чега је планирано да се исти финансирају из буџета општине Рача и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година  са 100,00%. У односу на план из буџета за 2015.годину,план за 2016.годину је већи за 118.440.630 динара. Важно је напоменути да је план за 2015.годину био пројектован за период од 6. месеци, обзиром да је Дирекција регистрована у АПРу 05.05.2015.године.
При изради плана водило се рачуна о реалним приходима,као и рационализацији трошкова у складу са датим упутсвима и смерницама.
Предузеће није у режиму субвенција.

Акти који ће пратити реализацију Програма  у 2016. години су План набавки за 2016. годину и Програм одржавања комуналне инфраструктуре у 2016. години.
У погледу већих одступања планираних расхода и издатака за 2016. годину, у односу на процену за 2015. годину, постоји одступање на следећим групама конта: 
421000- Стални трошкови су значајно увећани из разлога што су у 2015.години ови трошкови планирани за период од 6 месеци а у 2016.години за 12 месеци. 

-511000-зграде и грађевински објекти. У односу на 2015. годину, у 2016. години планирају се већа капитална улагања у области саобраћајне  инфраструктуре (изградња општинских  путева). 
Прилог програма:

-Биланс стања за 2016. (план и кварталне пројекције)

-Биланс прихода и расхода 2016. (план и кварталне пројекције)

-Извештај о новчаним токовима 2016. (план и кварталне пројекције)

-Субвенције табела бр. 5.5

VII    ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
1.1. Зараде и запошљавања
Програмом пословања за 2016.годину, средства за исплату зарада у 2016. години на економској класификацији  411, планирана су у износу од 1.227.100 динара,  412 у износу од 220.000 динара, на позицији 465 -168.000динара, што се односи на исплату плате  ВД Директора Дирекције, према Одлуци Надзорног одбора о утврђивању елемената за утврђивање плате ВД Директора ЈП" Дирекцијаза изградњу општине Рача"   број 15 од 29.05.2015. Средства за зараде су планирана у складу са Законом о привремном уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.
1.2.Накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима и Уговору о делу
Предузеће је планирало ангажовање лица по уговору о делу,уговор о привременим и повременим пословима па самим тим су  планирана средства за исплату ових накнада у износу од 1.000.000 динара и припадајућим порезима.
1.3. Накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора предузећа
Надзорни одбор у предузећу чине три члана, именовани од стране СО Рача, Одлуком о оснивању ЈП" Дирекција за изградњу општине Рача" број:020-76/2014-I-0 од 30.12.2014.године. Критеријуми за накнаду за рад председнику и члановима Надзорног одбора утврђени су у Одлуци о накнади за рад председника и чланова Надзорних одбора “Јавног предузећа – Дирекције за изградњу општине Рача” ЈП Рача број:401-115/15-II-01 од 11.06. 2015. године. Критеријуми за накнаду су следећи: нето накнада за председника и чланове  Надзорног одбора предузећа на месечном нивоу износи 12.000,00 динара по лицу, односно 36.000 динара месечно за сва три члана. На износ утврђене накнаде обрачунавају се и исплаћују порези и доприноси у складу са законским прописима који уређују ову материју.
Планирана бруто маса за исплату накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора износи 685.800  динара, на групама конта  423 и 482.
1.4. Накнада за превоз запослених за долазак на рад и одлазак са рада
Накнада за превоз запослених за долазак на рад и одлазак са рада је планирана за једног радника у бруто износу од 65.000 динара, на групи конта 415 у нето износу.
1.5 Социјална давања запосленима
За помоћ у медицинском лечењу и случају смрти запсоленог, планирана су средства у укупном бруто износу од 40.000 динара, на групи конта 414.

1.6. Трошкови путовања
Трошкови путовања у оквиру редовног рада планирани су у бруто износу од 4.000 динара, на групи конта 422.
Прилог програма: 
Табела бр. 6.1-  Трошкови запослених

                                       Табела бр. 6.2 – Динамика запошљавања

                                       Табела бр. 6.3 – Квалификациона структура, старосна структура, по времену у

                                                                    радном односу

                                        Табела бр. 6.4.- Обрачун и исплата зарада у 2015.години

Табела бр. 6.4.1.1 – Запосленост по месецима за 2014. и 2015. годину

Табела бр. 6.4.1.2 – Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада 

                                   по месецима за 2014. и 2015. годину

Табела бр. 6.5 – Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето 

                             и бруто износу

VIII    ИНВЕСТИЦИЈЕ
Буџет капиталних улагања

У програму пословања предузећа за 2016. годину, за капитална улагања са стручним надзором планирана су средства у укупном износу од 143.600.000 динара. Предузеће има започете, а нереализоване капиталне пројекте из предходне године у вредности од 9.800.000,00 динара-процена (изградња пута у Вучићу и реконструкција пута у Поповићу)и преузете обавезе по ЗР Фондова са 05.05.2015.године у износу од 5.182.235 динара.

У 2016. години планира се реализација следећих капиталних пројеката:

1. Изградња пута у МЗ Борци- село Гај: Планирана су средства у износу од 5.000.000 динара. Реализација пројекта има за циљ побољшање квалитета саобраћајница и  комуналне инфраструктуре, подизања нивоа безбедности саобраћаја као и квалитета живота становништва. За наведену инвестицију  у току је израда главног пројекта. Мере које треба предузети за реализацију инвестиције је  добијења  грађевинске дозволе, спровођење поступка јавне набавке, закључење уговора, обезбеђивање надзора и плаћање. У погледу динамике реализације, ради се о једногодишњем пројекту чија се реализација планира у 2016. Години

2. Изградња некатегорисаног пута у МЗ Велико Крчмаре- засеок Срећковићи: Планирана су средства у износу од 5.000.000 динара. Реализација пројекта има за циљ побољшање квалитета саобраћајница и  комуналне инфраструктуре, подизања нивоа безбедности саобраћаја као и квалитета живота становништва. За наведену инвестицију потребно је урадити пројекат за извођење радова, спровести поступак јавне набавке, закључити уговор, обезбедити надзор и плаћање. У погледу динамике реализације, ради се о једногодишњем пројекту чија се реализација планира у 2016. години.
3. Изградња пута у МЗ Ђурђево-засеок Петровићи: Планирана су средства у износу од 3.200.000 динара. Реализација пројекта има за циљ побољшање квалитета саобраћајница и  комуналне инфраструктуре, подизања нивоа безбедности саобраћаја као и квалитета живота становништва. За наведену инвестицију потребно је урадити пројекат за извођење радова, спровести поступак јавне набавке, закључити уговор, обезбедити надзор и плаћање. У погледу динамике реализације, ради се о једногодишњем пројекту чија се реализација планира у 2016. години.
4. Изградња пута у МЗ Ђурђево-засеок Марковићи: Планирана су средства у износу од 3.000.000 динара. Реализација пројекта има за циљ побољшање квалитета саобраћајница и  комуналне инфраструктуре, подизања нивоа безбедности саобраћаја као и квалитета живота становништва. За наведену инвестицију потребно је урадити пројекат за извођење радова, спровести поступак јавне набавке, закључити уговор, обезбедити надзор и плаћање. У погледу динамике реализације, ради се о једногодишњем пројекту чија се реализација планира у 2016. години.
5. Изградња пута у МЗ Ђурђево-пут ка тунелу: Планирана су средства у износу од 4.500.000 динара. Реализација пројекта има за циљ побољшање квалитета саобраћајница и  комуналне инфраструктуре, подизања нивоа безбедности саобраћаја као и квалитета живота становништва. За наведену инвестицију потребно је урадити пројекат за извођење радова, спровести поступак јавне набавке, закључити уговор, обезбедити надзор и плаћање. У погледу динамике реализације, ради се о једногодишњем пројекту чија се реализација планира у 2016. години.
6. Изградња пута у МЗ Ђурђево-пут код цркве: Планирана су средства у износу од 4.500.000 динара. Реализација пројекта има за циљ побољшање квалитета саобраћајница и  комуналне инфраструктуре, подизања нивоа безбедности саобраћаја као и квалитета живота становништва. За наведену инвестицију потребно је урадити пројекат за извођење радова, спровести поступак јавне набавке, закључити уговор, обезбедити надзор и плаћање. У погледу динамике реализације, ради се о једногодишњем пројекту чија се реализација планира у 2016. години.
7. Изградња пута у МЗ Сараново- пут Дубочар Миленовићи: Планирана су средства у износу од 4.500.000 динара. Реализација пројекта има за циљ побољшање квалитета саобраћајница и  комуналне инфраструктуре, подизања нивоа безбедности саобраћаја као и квалитета живота становништва. За наведену инвестицију потребно је урадити пројекат за извођење радова, спровести поступак јавне набавке, закључити уговор, обезбедити надзор и плаћање. У погледу динамике реализације, ради се о једногодишњем пројекту чија се реализација планира у 2016. години.
8. Изградња пута у МЗ Сепци- засеок Марковићи: Планирана су средства у износу од 4.300.000 динара. Реализација пројекта има за циљ побољшање квалитета саобраћајница и  комуналне инфраструктуре, подизања нивоа безбедности саобраћаја као и квалитета живота становништва. За наведену инвестицију потребно је урадити пројекат за извођење радова, спровести поступак јавне набавке, закључити уговор, обезбедити надзор и плаћање. У погледу динамике реализације, ради се о једногодишњем пројекту чија се реализација планира у 2016. Години

9. Изградња пута у МЗ Сепци ОП3: Планирана су средства у износу од 5.000.000 динара. Реализација пројекта има за циљ побољшање квалитета саобраћајница и  комуналне инфраструктуре, подизања нивоа безбедности саобраћаја као и квалитета живота становништва. За наведену инвестицију потребно је урадити пројекат за извођење радова, спровести поступак јавне набавке, закључити уговор, обезбедити надзор и плаћање. У погледу динамике реализације, ради се о једногодишњем пројекту чија се реализација планира у 2016. Години

10. Изградња пута у МЗ Трска-засеок Николићи: Планирана су средства у износу од 9.000.000 динара. Реализација пројекта има за циљ побољшање квалитета саобраћајница и  комуналне инфраструктуре, подизања нивоа безбедности саобраћаја као и квалитета живота становништва. За наведену инвестицију потребно је урадити пројекат за извођење радова, спровести поступак јавне набавке, закључити уговор, обезбедити надзор и плаћање. У погледу динамике реализације, ради се о једногодишњем пројекту чија се реализација планира у 2016. Години

11. Изградња пута у МЗ Борци-пут Бајкићи: Планирана су средства у износу од 2.000.000 динара. Реализација пројекта има за циљ побољшање квалитета саобраћајница и  комуналне инфраструктуре, подизања нивоа безбедности саобраћаја као и квалитета живота становништва. За наведену инвестицију потребно је урадити пројекат за извођење радова, спровести поступак јавне набавке, закључити уговор, обезбедити надзор и плаћање. У погледу динамике реализације, ради се о једногодишњем пројекту чија се реализација планира у 2016. Години

12. Изградња пута у МЗ Бошњане: Планирана су средства у износу од 15.000.000 динара. Реализација пројекта има за циљ побољшање квалитета саобраћајница и  комуналне инфраструктуре, подизања нивоа безбедности саобраћаја као и квалитета живота становништва. За наведену инвестицију  у току је израда главног пројекта. Мере које треба предузети за реализацију инвестиције је  добијења  грађевинске дозволе, спровођење поступка јавне набавке, закључење уговора, обезбеђивање надзора и плаћање. Реализација наведеног пројекта планирана је за 2015. годину, али због законских процедура које су претходиле прибављању Решења о грађевинској дозволи није реализована, па се реализација истог планира у 2016. година

13. Изградња пута у МЗ Велико Крчмаре-засеок Цукићи: Планирана су средства у износу од 4.500.000 динара. Реализација пројекта има за циљ побољшање квалитета саобраћајница и  комуналне инфраструктуре, подизања нивоа безбедности саобраћаја као и квалитета живота становништва. За наведену инвестицију потребно је урадити пројекат за извођење радова, спровести поступак јавне набавке, закључити уговор, обезбедити надзор и плаћање. У погледу динамике реализације, ради се о једногодишњем пројекту чија се реализација планира у 2016. Години

14. Изградња пута у МЗ Велико Крчмаре-засеок Рафаиловићи: Планирана су средства у износу од 4.300.000 динара. Реализација пројекта има за циљ побољшање квалитета саобраћајница и  комуналне инфраструктуре, подизања нивоа безбедности саобраћаја као и квалитета живота становништва. За наведену инвестицију потребно је урадити пројекат за извођење радова, спровести поступак јавне набавке, закључити уговор, обезбедити надзор и плаћање. У погледу динамике реализације, ради се о једногодишњем пројекту чија се реализација планира у 2016. Години

15. Изградња пута у МЗ Вишевац-засеок Вишевчић: Планирана су средства у износу од 4.500.000 динара. Реализација пројекта има за циљ побољшање квалитета саобраћајница и  комуналне инфраструктуре, подизања нивоа безбедности саобраћаја као и квалитета живота становништва. За наведену инвестицију потребно је урадити пројекат за извођење радова, спровести поступак јавне набавке, закључити уговор, обезбедити надзор и плаћање. У погледу динамике реализације, ради се о једногодишњем пројекту чија се реализација планира у 2016. Години

16. Изградња пута у МЗ Вучић-пут кроз КПбр.2170 КО Вучић: Планирана су средства у износу од 2.300.000 динара. Реализација пројекта има за циљ побољшање квалитета саобраћајница и  комуналне инфраструктуре, подизања нивоа безбедности саобраћаја као и квалитета живота становништва. За наведену инвестицију потребно је урадити пројекат за извођење радова, спровести поступак јавне набавке, закључити уговор, обезбедити надзор и плаћање. У погледу динамике реализације, ради се о једногодишњем пројекту чија се реализација планира у 2016. Години

17. Изградња пута у МЗ Поповић-засеок Манђупа: Планирана су средства у износу од 3.600.000 динара. Реализација пројекта има за циљ побољшање квалитета саобраћајница и  комуналне инфраструктуре, подизања нивоа безбедности саобраћаја као и квалитета живота становништва. За наведену инвестицију потребно је урадити пројекат за извођење радова, спровести поступак јавне набавке, закључити уговор, обезбедити надзор и плаћање. У погледу динамике реализације, ради се о једногодишњем пројекту чија се реализација планира у 2016. Години

18. Изградња пута у МЗ Сепци-засеок Петровац: Планирана су средства у износу од 11.000.000 динара. Реализација пројекта има за циљ побољшање квалитета саобраћајница и  комуналне инфраструктуре, подизања нивоа безбедности саобраћаја као и квалитета живота становништва. За наведену инвестицију потребно је урадити пројекат за извођење радова, спровести поступак јавне набавке, закључити уговор, обезбедити надзор и плаћање. У погледу динамике реализације, ради се о једногодишњем пројекту чија се реализација планира у 2016. Години

19. Изградња пута у МЗ Бошњане-засеок Крушар: Планирана су средства у износу од 13.000.000 динара. Реализација пројекта има за циљ побољшање квалитета саобраћајница и  комуналне инфраструктуре, подизања нивоа безбедности саобраћаја као и квалитета живота становништва. За наведену инвестицију потребно је урадити пројекат за извођење радова, спровести поступак јавне набавке, закључити уговор, обезбедити надзор и плаћање. У погледу динамике реализације, ради се о једногодишњем пројекту чија се реализација планира у 2016. Години

20. Изградња пута у МЗ Доње Јарушице-пут центар према Трнави: Планирана су средства у износу од 3.600.000 динара. Реализација пројекта има за циљ побољшање квалитета саобраћајница и  комуналне инфраструктуре, подизања нивоа безбедности саобраћаја као и квалитета живота становништва. За наведену инвестицију потребно је урадити пројекат за извођење радова, спровести поступак јавне набавке, закључити уговор, обезбедити надзор и плаћање. У погледу динамике реализације, ради се о једногодишњем пројекту чија се реализација планира у 2016. Години
21. Изградња пута у МЗ Доња Рача-од државног пута куће Мике вулканизера: Планирана су средства у износу од 2.700.000 динара. Реализација пројекта има за циљ побољшање квалитета саобраћајница и  комуналне инфраструктуре, подизања нивоа безбедности саобраћаја као и квалитета живота становништва. За наведену инвестицију потребно је урадити пројекат за извођење радова, спровести поступак јавне набавке, закључити уговор, обезбедити надзор и плаћање. У погледу динамике реализације, ради се о једногодишњем пројекту чија се реализација планира у 2016. Години

22. Изградња пута у МЗ Мало Крчмаре- засеок Вуловићи: Планирана су средства у износу од 9.000.000 динара. Реализација пројекта има за циљ побољшање квалитета саобраћајница и  комуналне инфраструктуре, подизања нивоа безбедности саобраћаја као и квалитета живота становништва. Мере које треба предузети за реализацију инвестиције јесу, добијења  грађевинске дозволе ,спровођење поступка јавне набавке, закључење уговора, обезбеђивање надзора и плаћање. У погледу динамике реализације, ради се о једногодишњем пројекту чија се реализација планира у 2016. години.

23. Изградња пута у МЗ Сараново-засеок Бодљик: Планирана су средства у износу од 3.600.000 динара. Реализација пројекта има за циљ побољшање квалитета саобраћајница и  комуналне инфраструктуре, подизања нивоа безбедности саобраћаја као и квалитета живота становништва. Мере које треба предузети за реализацију инвестиције јесу, добијења  грађевинске дозволе ,спровођење поступка јавне набавке, закључење уговора, обезбеђивање надзора и плаћање. У погледу динамике реализације, ради се о једногодишњем пројекту чија се реализација планира у 2016. години.

24. Изградња пута у МЗ Сараново ОП10 Ивошевићи: Планирана су средства у износу од 10.000.000 динара. Реализација пројекта има за циљ побољшање квалитета саобраћајница и  комуналне инфраструктуре, подизања нивоа безбедности саобраћаја као и квалитета живота становништва. Мере које треба предузети за реализацију инвестиције јесу, добијења  грађевинске дозволе ,спровођење поступка јавне набавке, закључење уговора, обезбеђивање надзора и плаћање. У погледу динамике реализације, ради се о једногодишњем пројекту чија се реализација планира у 2016. години.

25. Изградња пута у МЗ Трска-од моста на сипићком потоку до КПбр.2252/6 КО Сипић: Планирана су средства у износу од 3.600.000 динара. Реализација пројекта има за циљ побољшање квалитета саобраћајница и  комуналне инфраструктуре, подизања нивоа безбедности саобраћаја као и квалитета живота становништва. Мере које треба предузети за реализацију инвестиције јесу, добијења  грађевинске дозволе ,спровођење поступка јавне набавке, закључење уговора, обезбеђивање надзора и плаћање. У погледу динамике реализације, ради се о једногодишњем пројекту чија се реализација планира у 2016. години.

26. Израда пројектно – техничке документације за путеве, тротоаре, канализацију и др. Планирана су средства у износу од 600.000 динара. Израда пројектно-техничке документације је основ реализације будућих инвестиција у области комуналне инфраструктуре у општини Рача, и представља услов за добијање решења о одобрењу извођења планираних радова. Мере које треба предузети за реализацију пројекта је  закључење уговора, прибављање потребних сагласности од надлежних установа и организација и плаћање. У погледу динамике реализације, ради се о једногодишњем пројекту чија се реализација планира у 2016. години.
27. Уређење партера код „Старе чесме“ у Рачи: Планирана су средства у износу од 1.800.000 динара. Реализација пројекта има за циљ побољшање квалитета јавних површина, као и квалитета живота становника. За наведену инвестицију потребно је урадити пројекат за извођење радова, спровести поступак јавне набавке, закључити уговор, обезбедити надзор и плаћање. У погледу динамике реализације, ради се о једногодишњем пројекту чија се реализација планира у 2016. години.
Прилог програма: табела 7.1. “План капиталних улагања у периоду 2015.-2017. године”

Прилог програма: табела 7.1. “План инвестиционог одржавања 2016. године”.

Прилог програма: табела 7.1. “План редовног одржавања 2016. године”.

IX   ЗАДУЖЕНОСТ У 2016. ГОДИНИ
Процењује се да ће Предузеће је на дан 31.12.2015. године имати неизмирене обавезе у износу од                  18. 282.229.динара, а које представљају преузете обавезе које су настале у 2015. години,и то у динарима : економска класификација 411- 102.251 (зарада за децембар 2015.године која се исплаћује у јануару 2016.године ); 412-18.339 (Доприноси на терет послодавца на зараду за децембар 2015,године);421-800.000

( за плаћање рачуна за електричну енергију за децембар 2015.године и одвоз отпада за децембар 2015.године а који доспевају за плаћање у јануару 2016.године); 423- 36.000 за накнаде члановима Надзорног одбора за децембар 2015.године а које се исплаћују у јануару 2016.године и накнаду по уговору о привременим и повременим пословима у нето износу од 37.000); 425-2.260.104 (обавеза по ЗР Фондова са 05.05.2015.године; 482-46.300 (обавеза за ПИД члановима надзорног одбора за накнаду за децембар и ПИД за 12. месец по уговору о привременим и повременим пословима); 511- у укупном износу од 14.982.235 ( обавеза за изградња пута у Вучићу и реконструкција пута у Поповићу  у износу од 9.800.000 динара и преузете обавезе по ЗР Фондова на дан 05.05.2015. у износу 5.182.235) а на крају планског периода, односно на дан 31.12.2016.године, 3.237.000 динара.

Предузеће нема обавезе по основу кредита у 2016. години.
Прилог програма: 
Табела бр. 8.1 – План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2016.години по 

                                                                    кредиторима

                             
Табела бр. 8.2 – Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе 
X  ПЛАНИРАНА ФИНАНАСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2016. ГОДИНИ
Набавка добара, услуга и радова у 2016. години биће садржани у Плану набавки за 2016. годину. У Плану набавки наручилац посебно наводи разлоге и оправданост сваке појединачне набавке. Првобитно планирана средства за одређену јавну набавку не могу се повећати за више од 10%, осим у случају елементарних непогода, хаварија или ванредних догађаја чије наступање не зависи од воље наручиоца.

Наручилац може изменити план набавки у случају ребаланса буџета, односно измена финансијског плана, али тако да све измене буду видљиве у односу на основни план и да све измене буду образложене.

План набавки доставља се Државној ревизорској институцији и Управи за јавне набавке РС у року од 10 дана од дана доношења плана. План набавки и сваку измену и допуну плана доноси Надзорни одбор предузећа. 
Прилог програма: Табела бр. 9.1–Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга 

                                                             за капитална улагања, за обављање делатности – текуће одржавање и

                                                             за обављање делатности – инвестиционо одржавање

                                  Табела бр. 9.2– Средства за посебне намене
XI  ЦЕНЕ
Предузеће се не бави производњом ни пружањем услуга на чију висину цена услуга сагласност даје Оснивач
XII  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
 Управљање ризиком у предузећу састоји се од анализе пословне активности предузећа; идентификације ризика; анализе ризика и могућности његовог отклањања. ВД Директор /Директор у предузећу у оквиру својих радних задатака, анализирају вероватноћу и утицај идентификованог ризика у циљу одлучивања како њиме управљати, односно врши се одабир једног приступа или скупа активности у циљу његове елиминације.

У предузећу не постоји кредитни ризик, обзиром да нису створене обавезе по основу кредитне задужености. Такође, постоје и ризици ликвидности и новчаног тока, уколико се у буџету општине Рача смањи наплата локалних јавних прихода или пак дође до привремене обуставе трансфера из буџета Републике Србије, у том случају предузеће може доћи у ситуацију да неизмирује своје обавезе у законским роковима, што доводи у опасност и целокупно пословање предузећа. Обзиром да предузеће послује на готовинском принципу и да му је главни извор прихода буџет општине Рачаи, предузеће не може управљати наведеним ризиком.
Један од ризика представља и евентуално наступање ванредних ситуација, што свакако може утицати на степен и динамику реализације програма пословања предузећа, као и ризици у вези спровођења поступака јавних набавки (одлагање рокова због жалби заинтересованих лица или обуставе поступака из објективних разлога који се нису могли предвидети у тренутку покретања поступака јавне набавке), као и одлагање рокова због процедура прибављања грађевинских дозвола
ЈП" Дирекција за изградњу општине Рача"Рача

број:                                                                                                                               

                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
дана: 09.12.2015 годи                                                                                                        __________________

                                                                                                                                               Момир Милановић 






врста прихода�
ПЛАН 2015� �
Извршење 2015-процена�
ПЛАН 


2016�
�
Е.к�
опис�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
1�
2�
3�
4�
5�
�
 791�
 


Приходи из буџета�
112.380.000�
73.332.765�
239.971.439�
�
733�
Трансфери са других нивоа власти�
10.000.000�
4.050.000�
0�
�
321 �
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година�
�
�
850.000�
�
 �
УКУПНИ ПРИХОДИ:�
122.380.000�
77.382.765�
240.821.439�
�
 





НАДЗОРНИ ОДБОР





ДИРЕКТОР











