ОПШТИНА РАЧА

НАРУЧИЛАЦ

Ј.К.П.“РАЧА“-Рача

Ул. Карађорђева бр.53

34210 Рача

Број: 152

Датум: 06. мај 2019. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈНМВ БРOJ 05/2019

-Изградњa трафостанице 10/04 кv у Доњој Рачи-

| Позив и конкурсна докуметација објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца | 06.05.2019. године |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 16.05.2019. године до 10,00 часова |
| Јавно отварање | 16.05.2019. године у 10,30 часова |

мај 2019. године

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

1 OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац је Ј.К.П. ''Рача''-Рача, Карађорђева бр.53, 34210 Рача.

1.2 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавна наабавка мале вредности, у складу са Закономи подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

1.3 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 05/2019 је набавка радова.

1.4 ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

1.5 КОНТАКТ

Информације у вези са јавном набавком 05/2019, могу се добити сваког радног

дана у периоду од 8.00-15.00 часова, контакт особа је Весна Јевремовић,jkpraca@mts.rs.

2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ

РЕЧНИКА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 05/2019– Изградњa трафостанице 10/04 кv у Доњој Рачи.

Шифра ОРН 31310000 – Електрична мрежа

3 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

3.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ

САСТАВЉЕНА

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском

језику.

Поступак се води на српском језику.

3.2 НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на

Порталу јавних набавки и у складу са конкурсном документацијом.

Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки закључно са истеком рока за подношење понуда.

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком - Понуда за ЈНМВ број: 05/219– Изградњa трафостанице 10/04 кv у Доњој Рачи (НЕ ОТВАРАТИ).

Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије наведе назив и адресу

понуђача, телефон и контакт особу.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити

да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој

понуди.

Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07.30-15.00

часова, на адресу Наручиоца – Ј.К.П. ''Рача''-Рача, Карађорђева бр.53, 34210 Рача.

Крајњи рок за достављање понуда је 16. мај 2019. године и то до 10.00 часова.

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка

отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

3.3 МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ

ПУНОМОЋЈА

Јавно отварање понуда ће се обавити 16. мај 2019. године, у 10.30 часова у

Просторијама Ј.К.П. ''Рача''-Рача, Карађорђева бр.53, 34210 Рача, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за

Јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача,

оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

3.4 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени

конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени обрасци из

конкурсне документације.

Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је

понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да

достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Изабрани

понуђач ће, у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива Наручиоца,

доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова

из члана 75. и 76. ЗЈН.

Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију

тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне

регистре не морају да доставе доказ из чл. 7 5. с тав 1 . т ач. 1 ) И звод из регистра

Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције

за привредне регистре.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за

привредне регистре не морају да доставе доказе из чл. 77. став 1. тач. од 1) до 4).

Понуђач може да у понуди наведе да се налази у Регистру понуђача, уколико на

тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о

јавним набавкама (Изјава на меморандуму понуђача или копија решења из Агенције за

привредне регистре).

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача.

Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у

потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу

на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни,

овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за

њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да

обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац

овери печатом и потпише и то:

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора

бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који

се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног

лица понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе

могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или

овлашћеног лица члана групе понуђача.

Обрасце који су у конкретном случају непримењљиви, понуђач није у обавези да

потпише, овери и достави.

3.5 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

3.6 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним

обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца –

Ј.К.П. ''Рача''-Рача, Карађорђева бр.53, 34210 Рача, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – Изградњa трафостанице 10/04 кv у

Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова – Изградњa трафостанице 10/04 кv у

Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова – Изградњa трафостанице 10/04 кv у

Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Изградњa трафостанице 10/04 кv у

Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају

да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења

своју понуду.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у

динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде уз

приложени предмер и предрачун радова који је усклађен са изменом понуде.

3.7 ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и

правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда

узимајући као релевантну цену по јединици мере.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће

исправљати на следећи начин:

- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен

словима сматраће се тачним

- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се

сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

- Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на

тој позицији укључена у вредност других радова.

- Уколико јединична цена за неку позицију није дата, али јесте израчуната

вредност те позиције, јединична цена те позиције ће се израчунати као количник

вредности те позиције и количине.

3.8 САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више

заједничких понуда.

3.9 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично

поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке

који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 %, као и део предмета

набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између

наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних

услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75.

став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне

вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5)

ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио

извршење тог дела набавке.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим

ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је

на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност

плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије

претходну сагласност наручиоца.

3.10 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

6/66

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о

испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају

и доказују заједно.

Услов и з ч лана 7 5. с тав 1 . т ачка 5 ) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност

тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно

садржи податке о:

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање, а који мора бити идентичан са

рачуном који је наведен у члану 3. Модела уговора;

6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно

према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или

заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка

јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају

задругари.

3.11 НАЧИН, УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК

3.11.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рачун који је наведен у

Уговору као рачун на који ће се вршити плаћања мора бити идентичан рачуну

наведеном у члану 3. Модела уговора. Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема

оверене привремене односно окончане ситуације, уз важеће банкарске

гаранције и полису осигурања.

3.11.2 Захтеви у погледу гарантног рока

Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од

дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са

условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Инвеститору.

3.11.3 Захтев у погледу рока извођења радова

Рок за извођење радова је минимално 60 а максимално 75 календарских дана.

3.11.4 Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.

3.12 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА

ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,

с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у

складу са чланом 92. ЗЈН.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално

изражена цена има предност у случају несагласности.

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

3.13 ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ

ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА

РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ

НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства

финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту

животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у

Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

3.14 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА,

ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА

ПОНУЂАЧА

I.

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција и то:

1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 100.000,00 динара, са роком важења 90 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и платива на први позив –оригинал - у корист Ј.К.П. ''Рача''-Рача, Карађорђева бр.53, 34210 Рача.

Наручилац ће банкарску гаранцију за озбиљност понуде активирати и у следећим случејевима:

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци

б) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла;

в) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави полису осигурања.

2. Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција - оригинал, које

морају бити неопозиве, без права на приговор, безусловне и плативе на први позив и то:

а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 15 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, односно 15% од вредности уговора без ПДВ, у случају из члана 83. став 12. ЗЈН

б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у корист Инвеститора, у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока.

Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени номинално или процентуално од вредности понуде.

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да достави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у року од 15 дана од дана закључења уговора. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року предаје се Инвеститору у року од 10 дана од примопредаје радова.

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о прибављању полисe осигурања за објекат у изградњи и полисe осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, тј. До предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова (Образац изјаве је саставни део конкурсне документације).

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 15 дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

3.15 ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ

Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

3.16 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу Наручиоца, електронске поште на e-mail jkpraca@mts.rs тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Особа за контакт је Весна Јевремовић, сваког радног дана 08.00 –15.00 часова.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 05/2019”. Наручилац ј е д ужан д а у р оку о д три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки. Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

Понуђачи су дужни да се увере у све услове градње, техничку документацију, као и да стекну комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на локацији на којој ће се радови и изводити. Обилазак локације и увид у постојећу документацију биће организован у договору са особом задуженом за обилазак локације, а то је Ненад Јовановић, телефон 069/80-84-155, у периоду од 08.00 – 15.00 часова.

3.17 ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки на коме је објављена и конкурсна документација.

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом и изменама и допунама конкурсне документације.

Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене у писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца.

3.18 КОМУНИКАЦИЈА

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем Поште и електронске поште.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

3.19 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА

ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ

ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди.

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

3.20 РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

/НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно Наручиоца, а ко нису о тклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који н ису у с кладу с а пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, у вредности не већој од 15% од понуђене цене без ПДВ.

Ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву .

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. ЗЈН, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу

банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:

безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

3.21 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

3.22 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

3.23 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

3.24 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

ПОНУЂАЧА

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Наручиоцу се захтев за заштиту права предаје непосредно или електронском

поштом на адресу: jkpraca@mts.rs, или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у р оку о д 2 д ана о д д ана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 8 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Потврда о извршеној уплати таксе мора да садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава

реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се

подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се

подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег

је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може

се добити на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима

јавних нававки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativnetakse.

Html

3.25 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда.

3.26 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.

тачка 5) ЗЈН.

3.27 ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. ЗЈН.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно у наредних шест месеци.

3.28 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште, поште. Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и копирање

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. ЗЈН.

3.29 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

4 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном

документацијом.

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за

учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. ЗЈН.

Испуњеност услова из члана 75. ЗЈН, понуђач доказује достављањем доказа уз понуду из члана 77. ЗЈН, који могу бити у неовереним фотокопијама и у свему у складу са конкурсном документацијом.

Уколико подноси заједничку понуду, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5), за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац: Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине).

У складу са чланом 26. ЗЈН саставни део конкурсне документације је изјава о независној понуди коју су понуђачи дужни да потписану и оверену доставе у понуди

(Образац изјаве о независној понуди).

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је

понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да

достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним

бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране

надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца а најкасније у року

од пет дана од дана настанка промене о било којој промени у вези са испуњеношћу

услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је

документује на прописани начин.

Понуђач к оме ј е н аручилац д оделио у говор ј е у о бавези д а у р оку о д 1 5 д ана о д

дана закључења уговора достави детаљан динамички план који мора садржати следеће

позиције, прва: припрема и формирање градилишта и последња: отклањање

недостатака. Детаљан динамички план доставити у шест примерака, по два за сваку

уговорну страну.

4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обавезни услови које понуђач мора да испуни:

1.Услов да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у

одговарајући регистар

Доказ

(ПРИЛОГ бр. 1)

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из

регистра надлежног Привредног суда;

2.Услов

да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,кривично дело преваре;

Доказ

(ПРИЛОГ бр. 2)

Правно лице доставља:

1) Извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду;

3) Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења али и према месту пребивалишта.

Ако је више законских заступника потребно је за сваког доставити уверење из казнене евиденције.

Физичко лице/Предузетник доставља:

1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе

Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења али и према месту пребивалишта.

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања

понуда

3.Услов

да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

Доказ

(ПРИЛОГ бр. 3)

Правно лица доставља: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетник доставља: Потврду прекршајног суда да му није изречена мера забране

обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичко лице доставља: Потврду прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда односно мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

4.Услов

да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Доказ

(ПРИЛОГ бр. 4)

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Напомена 1: Уколико понуђач има регистроване огранке или издвојена места чија се седишта разликују од седишта друштва, потребно је доставити потврду месно надлежног пореског органа локалне самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода за огранак или издвојено место

Напомена 2: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе из чл. 77. ст. 1. тач. од 1) до 4).

Понуђач може да у понуди наведе да се налази у Регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама (Изјава на меморандуму понуђача или копија решења из Агенције за привреднерегистре).

5.Услов

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

Доказ

Потписан о оверен Oбразац Изјаве понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно потписати и печатом оверити

наведену Изјаву

4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Додатни услови које понуђач мора да испуни и начин доказивања:

1.Услов

Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у претходне 3 обрачунске године (2016, 2017, 2018) остварио пословни приход у минималном износу од 15.000.000,00 динара.

Доказ

(ПРИЛОГ бр.5)

Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне триобрачунске године (2016, 2017 и 2018). Уколико у образцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2018. годину, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2018. годину.

2.Услов

Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у претходне 3 обрачунске године (2016, 2017 и 2018) остварио пословни приход по основу изведених радована изградњи или санацији или реконструкцији трафостаница укупном износу од минимум 10.000.000,00 динара без ПДВ, од чега

је извео најмање један посао у минималном износу од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Доказ

(ПРИЛОГ бр.6)

Потврде и уговори о извођењу радова на изградњи или санацији или реконструкцији трафостаница у претходне три године (2016, 2017 и 2018), у укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ, а за најмање један посао о изведеним радовима на изградњи или санацији или реконструкцији трафостаница у минималном износу од 2.000.000,00 динара б ез ПДВ уз уговор и потврду о изведеним радовима потребно је доставити и комплетну окончану ситуацију.

Напомена: Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из  конкурсне документације и то:

- назив и адреса Наручиоца

- назив и седиште понуђача

- облик наступања за радове за које се издаје Потврда

- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року

- врста радова

- вредност изведених радова

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

- број и датум уговора

- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити

- контакт особа наручиоца и телефон

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца

3.Услов

Да располаже довољним кадровским капацитетом и то: да има најмање 10 (десет) запослених од којих минимум 2 (два) запосленa радника морају бити дипломирани инжењери електро струке.

Доказ

(ПРИЛОГ бр.7)

Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку-односно прва страна ППП-ПД пријаве где је наведен укупан број запослених, а којим понуђач доказује да располаже са минимум 10 (десет) запослених радника од којих 2 (два) запослена радника морају бити дипломирани инжењери електро струке. За 2 (два) дипломиранa инжењера електро струке понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин доказује да су исти запослени код понуђача и да поседују звање дипломираног инжењера електро струке (фотокопија радне књижице и МА или другог одговарајућег обрасца).

Понуђач је у обавези да достави Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, односно прву страну ППП-ПД пријаве за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда или каснији, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

4.Услов

Да планирани одговорни извођач радова који ће решењем бити именован за извођење радова у предметној јавној набавци поседује личну лиценцу и то:

- дипл. инж. електротехнике

450 и 350 извршилац

Доказ

(ПРИЛОГ бр.8)

Копије личне лиценце (450 и 350) издате од Инжењерске коморе Србије са потврдама о важности лиценце. Фотокопије потврде о важности лиценце оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом и доставити заједно са доказима о радном статусу (докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђачазапослен – фотокопија радне књижице и МА или другог одговарајућег обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија уговора о обављању привремених и повремених послова чији је предмет ова јавна набавка) уз изјаву понуђача о одговорним извођачима, који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци и који ће бити расположиви у периоду извршења уговора за предметну јавну набавку (Образац из конкурсне документације). Ако у уговору није наведена ова јавна набавка, приложити и Анекс уговора којим ће се Наручилац и одговорни извођач радова обавезати да ће наведено лице бити на располагању за време реализације конкретне јавне набавке.

5.Услов

Да располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже следећом техничком опремом:

- камион са хидрауличном дизалицом комада 1

- камион кипер комада 1

- ровокопач или комбинована машина комада 1

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

Доказ

(ПРИЛОГ бр.9)

Доказ да понуђач располаже траженом техничком опремом:

а) за средства набављена до 31.12.2018. године – пописна листа или аналитичкa картицa основних средстава, на којима ће видно бити означена тражена техничка опрема, потписанa од стране овлашћеноглица и оверенa печатом. Пописна листа мора бити са датумом 31.12.2018. године;

б) за средства набављена од 1.1.2019. године рачун и отпремницa;

в) техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу који у прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 1.1.2019. г одине н а к ојој ћ е м аркером б ити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу.

Уз наведено се прилаже Изјава (образац у конкурсној документацији) да понуђач поседује тражену опрему у исправном стању за свe време трајања уговора.

6.Услов

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у оригиналу и оригинал писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција и то:

Доказ

(ПРИЛОГ бр. 10)

а) Банкарска гаранција за озбиљност понуде оригинал, у износу од 100.000,00 динара

(ПРИЛОГ бр. 11)

в) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 15 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, односно 15% од вредности уговора без ПДВ, у случају из члана 83. став 12. ЗЈН

(ПРИЛОГ бр. 12)

г) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у корист Инвеститора, у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока.

(ПРИЛОГ бр. 13)

Фотокопија обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац)

Уколико понуду потписује лице које није наведено у ОП обрасцу, доставити одговарајуће овлашћење.

(ПРИЛОГ бр. 14)

У случају заједничке понуде - Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

7.Услов

Да Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом:

а) поседује важећи сертификат за систем менаџмента квалитетом ИСО 9001- доказ копија сертификата

б) поседује важећи сертификат за систем управљања заштитом животне средине ИСО 14001- доказ копија сертификата

ц) поседује важећи сертификат за систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду  ИСО 18001- доказ копија сертификата

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

4.3 СПИСАК ОБРАЗАЦА КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НАЗИВ ОБРАСЦА БРОЈ ОБРАСЦА

1. Образац понуде ОБРАЗАЦ БР. 1

2.Општи подаци о понуђачу ОБРАЗАЦ БР. 2

3. Општи подаци о члану групе понуђача ОБРАЗАЦ БР. 3

4. Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима ОБРАЗАЦ БР. 4

5. Општи подаци о подизвођачу ОБРАЗАЦ БР. 5

6. Изјава о посети локације ОБРАЗАЦ БР. 6

7. Изјава о одговорном извођачу, који ће решењем бити именован

за извођење радова у предметној јавној набавци ОБРАЗАЦ БР. 7

8. Списак изведених радова ОБРАЗАЦ БР. 8

9. Потврде о реализацији закључених уговора ОБРАЗАЦ БР. 9

10. Изјава о прибављању полисе осигурања ОБРАЗАЦ БР. 10

11. Изјава о расположивости техничке опреме ОБРАЗАЦ БР. 11

12. Модел уговора ОБРАЗАЦ БР. 12

13. Предмер и предрачун ОБРАЗАЦ БР. 13

14. Динамички план ОБРАЗАЦ БР. 14

15. Трошкови припреме понуде ОБРАЗАЦ БР. 15

16. Изјава о независној понуди ОБРАЗАЦ БР. 16

17. Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине ОБРАЗАЦ БР. 17

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

Образац 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број ____________ од ___.___._______. Године за јавну набавку број 05/2019, Изградњa трафостанице 10/04 кv у Доњој Рачи.

1) Општи подаци о: понуђачу / понуђачу из групе понуђача / подизвођачу:

Скраћени назив:_________________________________________________________

Седиште и адреса: _______________________________________________________

Матични број:_________________ПИБ: ______________________

Особа за контакт: _________________________________________

а) понуђач који наступа самостално       б) понуђач – носилац посла

в) понуђач изгрупе понуђача                   г) подизвођач (заокружити)

Скраћени назив:_________________________________________________________

Седиште и адреса: _______________________________________________________

Матични број:_________________ПИБ: ______________________

Особа за контакт: _________________________________________

а) понуђач који наступа самостално б) понуђач – носилац посла

в) понуђач из групе понуђача           г) подизвођач (заокружити)

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака у случају већег броја понуђача из групе понуђача или подизвођача

2) Понуду број ______________ од ___.___._____. године подносимо

а) самостално б) као заједничку понуду ц) са подизвођачем

3) Подаци о подизвођачу:

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Укупна цена без ПДВ

Словима:

Укупна цена са ПДВ

Словима:

Рок завршетка радова износи _____ календарских дана од дана увођења у посао

Гарантни рок за све радове је ___ године, од дана примопредаје радова.

(не краћи од 2 године).

Важење понуде износи 90 дана од дана отварања понуда

Назив подизвођача:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Датум: _______________ Потпис овлашћеног лица

___________________________

М.П.

Датум:_______________

Име и презиме овлашћеног лица___________________________

Потпис овлашћеног лица

_________________________ М.П.

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

Образац 2.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

3. НОСИЛАЦ ПОСЛА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

Назив понуђача:

Седиште и адреса Понуђача:

Одговорно лице – директор:

Особа за контакт:

Телефон:

Телефакс:

Е-mail:

Текући рачун предузећа и банка:

Матични број понуђача:

Порески број предузећа – ПИБ:

ПДВ број:

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача

Датум: _______________

Име и презиме овлашћеног лица_____________________________

Потпис овлашћеног лица

___________________________ М.П.

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

Образац 3.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Назив члана групе понуђача

Седиште и адреса члана групе Понуђача

Одговорно лице члана групе - директор

Особа за контакт

Телефон

Телефакс

Е-mail

Текући рачун предузећа и банка

Матични број понуђача

Порески број предузећа – ПИБ

ПДВ број

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или

овлашћено лице члана групе

Датум: _______________

Потпис овлашћеног лица ___________________________ М.П.

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

Образац 4.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

У понуди за јавну набавку број 05/2019- Изградњa трафостанице 10/04 кv у Доњој Рачи, изјављујемо да не наступамо са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача

Датум: _______________

Потпис овлашћеног лица ___________________________ М.П.

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

Образац 5.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача

Наслов и седиште подизвођача

Одговорна особа - директор

Особа за контакт

Телефон

Телефакс

E-mail

Текући рачун подизвођача

Матични број подизвођача

Порески број подизвођача – ПИБ

ПДВ број подизвођача

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач

наступа са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице

подизвођача.

Датум: _______________

Потпис овлашћеног лица___________________________ М.П.

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

Образац 6.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ

Изјављујем да смо посетили локацију која је предмет јавне набавке број 05/2019 и стекли увид у техничку документацију и све информације које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Датум: _______________

Потпис овлашћеног лица___________________________ М.П.

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

Образац 7.

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ,

КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЈАВНОЈ

НАБАВЦИ БРОЈ 05/2019

Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у

периоду извршења уговора за изградњу трафостанице 10/04 кv уДоњој Рачи:

Бр. Име и презиме

Бројлиценце

Назив привредног субјекта који ангажује одговорног извођача:

Основ ангажовања:

1. Запослен код понуђача

2. Ангажован уговором

1.

2.

3.

4.

5.

Образац копирати у потребном броју примерака.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално

или са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Напомена: Последњу колону «Основ ангажовања» попунити тако, што се за запослене уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.

Датум: _______________

Потпис овлашћеног лица ___________________________ М.П.

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

Образац 8.

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Наручилац

Период извођења радова

Врста радова

Вредност изведених радова (без ПДВ)

УКУПНО изведених радова без ПДВ:

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа

самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Датум: _______________

Потпис овлашћеног лица ___________________________ М.П.

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

Образац 9.

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА

_____________________________________

Назив наручиоца

_____________________________________

Адреса

Овим потврђујемо да је понуђач

_________________________________________________________________________из

______________________ул._________________________________________________ ,

за потребе Наручиоца

____________________________________________________________ ,

а) самостално; б) као носилац посла; в) као члан групе; г) као подизвођач

(заокружити одговарајући начин наступања)

квалитетно и у уговореном року извео радове

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(навести врсту радова) у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ,односно у вредности од укупно __________________________________ динара са ПДВ, а на основу уговора број ____________________________ од_________________.

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,

Телефон: _________________

Датум: _______________

Потпис овлашћеног лица Наручиоца__________________ М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

Образац 10.

ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке број 05/2019, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о изградњи трафостанице 10/04 кv удоњој Рачи, у року од 15 дана од дана закључења уговора, доставити полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално  или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Датум: _______________

Потпис овлашћеног лица___________________________М.П.

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

Образац 11.

ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ

____________________________________________

Назив понуђача

____________________________________________

Адреса

Изјављујемо да имамо у власништву, односно закупу или лизингу и у исправном стању

захтевани технички капацитет за јавну набавку број 05/2019– Изградњa трафостанице 10/04 кv у Доњој Рачи, и да смо у понуди приложили извод из последњег пописа основних средстава власника, обележен на местима где су наведена средства пописана, потписан од стране овлашћеног лица и оверен, односно фактуру о куповини захтеваног средства техничког капацитета у 2019. години, уговор о закупу или лизингу и то за:

Ред. бр. Техничко средство Ком.

Редни број и бр. стране са пописне листе

Број уговора о лизингу или закупу

Уписати у чијем је власништву, закупу или лизингу наведено техничко средство

1. камион са хидрауличном дизалицом 1

2. камион кипер 1

3. ровокопач или комбинована машина 1

и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су

предмет ове јавне набавке.

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено

лице члана групе.Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа

самостално или са подизвођачима.

Датум: _______________

Потпис овлашћеног лица ___________________________М.П.

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

Образац 12.

МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Уговорне стране :

1.Ј.К.П. ''Рача'' са седиштем у Рачи, улица Карађорђева бр. 53, ПИБ: 101227344 Матични број: 07365292 Број рачуна: 150-832-67 Назив банке: КБМ БАНКА, које заступа: Дејан Вељковић(у даљем тексту: Наручилац)

2. Привредно друштво / носилац посла

_____________________________________, _______________________, Ул.

____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________,

матични број __________________, рачун бр. _______________________

отворен код пословне банке ______________________;

члан групе _____________________________________,

_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ

_______________________, матични број __________________;

члан групе _____________________________________,

_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ

_______________________, матични број __________________;

члан групе _____________________________________,

_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ

_______________________, матични број __________________,

(у даљем тексту: Извођач), које заступа директор

___________________________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет Уговора је извођење радова на изградњи трафостанице 10/04 кv у

Доњој Рачи.

Извођач се обавезује да изведе радове из претходног става овог члана, у свему

према Понуди број ______ од __.__.2019. године, која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно _____________________ динара без ПДВ, односно ____________________ динара са ПДВ, а добијена је на основу јединичних цена и количина из Понуде Извођача број ____________ од __.__.2019. године.

Наручилац се обавезује да, од укупног износа из претходног става овог члана, за изведене радове Извођачу исплати износ од ___________________(Попуњава Наручилац) динара са ПДВ а Инвеститор износ од ___________________(Попуњава

Наручилац) динара са ПДВ..

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Сагласан са моделом уговора:  МП ____________________ (потпис понуђача)

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена

обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне

трошкове Извођача.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи

начин:

- по испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде Извођача, уз важеће банкарске гаранције и полису осигурања, у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Плаћање ће се вршити искључиво на рачун привредног друштва

___________________________________________________________________________

__ рачун бр. ___________________________________________ отворен код пословне

банке ______________________________.

Уколико Наручилац или Инвеститор делимично оспоре испостављене ситуације, дужни су да исплате неспорни део ситуације.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и

другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува

дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ____ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део овог уговора.

Увођење у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца, Извођача и стручног надзора. Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова :

- да је Инвеститор предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и грађевинску дозволу;

- да је Инвеститор обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;

- да је Извођач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла;

- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.

Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

− у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;

− у случају елементарних непогода и дејства више силе;

Сагласан са моделом уговора:  МП ____________________ (потпис понуђача)

− у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца;

− у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси  Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност из с тава 1 о вог ч лана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у  рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 0,1% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности укупно уговорених радова.

Наплата уговорне казне извршиће се, уз оверу надзорног органа, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је  Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 7.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, грађевинском дозволом, инвестиционо-

техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Извођач се обавезује :

- да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматрање и даље поступање; неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће имати утицаја на рок за извођење радова;

- да пре почетка радова потпише главни пројекат и Наручиоцу достави решење о  именовању одговорног извођача радова;

Сагласан са моделом уговора:  МП ____________________ (потпис понуђача)

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима

за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима

Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца.

Члан 8.

Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора да садржи:

- податке о објекту који се гради;

- одговорном пројектанту;

- број грађевинске дозволе,

- податке о Наручиоцу, Извођачу и надзорном органу;

- почетак и рок завршетка радова.

Извођач се обавезује да таблу сачини према упутству, које је саставни део овог уговора.

Члан 9.

Извођач је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења Уговора достави детаљан динамички план који мора садржати следеће позиције, прва: припрема и формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у четири примерака, по два за Наручиоца  и стручни надзор.

Сагласан са моделом уговора:  МП ____________________ (потпис понуђача)

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 10.

Наручилац се обавезује да Извођачу плате уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и 3. овог уговора.

Наручилац се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Наручилац се обавезује да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној инспекцији рада пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту.

Наручилац се обавезује да, уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо - техничку документацију и грађевинску дозволу, као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају радова и

коначни обрачун, стручним надзором и Извођачем.

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Члан 11.

Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана потписивања овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 15 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да продужи важење банкарских гаранција, с тим да се висина банкарске гаранције за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз

привремене ситуације.

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок

важења банкарских гаранција.

Банкарска гаранција за добро извршење посла ће бити послата на наплату пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њено важење пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу.

Извођач се обавезује да у року од 10 дана након примопредаје радова  Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.

Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца . У том случају Наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА

Члан 12.

Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности  (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања са важношћу за цео период извођења радова.

Сагласан са моделом уговора:  МП ____________________ (потпис понуђача)

Извођач је такође дужан да у року од 15 дана од закључења у говора, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и

стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према

важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

Уколико Извођач радова не поступи у складу са претходним ставовима признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 13.

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање.

Члан 14.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца , отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом гаранције банке за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне

штете.

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 15.

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о

свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним

Сагласан са моделом уговора:  МП ____________________ (потпис понуђача)

одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да

ангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Члан 16.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко

подизвођача _______________________, Ул. ____________________________ бр. ____,

ПИБ _______________________, матични број __________________, у свему у складу

са понудом број ___________ од ______________.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

ВИШКОВИ, ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ

Члан 17.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца, и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Члан 18.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Члан 19.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.

Изведени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 20.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца, и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца,  стручног надзора и Извођача.

Примопредаја радова се врши к омисијски н ајкасније у р оку од 15 дана од завршетка радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова предаНаручиоцу, пре техничког

Сагласан са моделом уговора:  МП ____________________ (потпис понуђача)

прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац, или стручни надзор у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива и ако их не отклони у споразумно утврђеном року,Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача.

Члан 21.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 22.

Наручилац имају право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан 23.

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла.

Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која  представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о

стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која

је одговорна за раскид уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

Члан 25.

Прилози и саставни делови овог уговора су:

- понуда Извођача бр. ________ од __.__.2019. године;

- динамички план.

Сагласан са моделом уговора:  МП ____________________ (потпис понуђача)

Члан 26.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Крагујевцу.

Члан 27.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се примењује даном достављања банкарских гаранција из члана 11. и полиса осигурања из члана 12.

Уговора.

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако Извођач у року од 15 дана од дана потписивања Уговора не достави банкарске гаранције из члана 11, као и уколико не достави полисе осигурања из члана 12. овог

уговора.

Члан 28.

Овај уговор је сачињен у четири једнаких примерака, по два за сваку уговорну страну.

НАРУЧИЛАЦ

________________________________

Дејан Вељковић, директор

ИЗВОЂАЧ

________________________________

________________________________

________________________________, директор

Сагласан са моделом уговора:  МП ____________________ (потпис понуђача)

Образац 13.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Општи подаци о Понуђачу:

Назив и седиште: ______________________________________________________

Матични број: ____________________ ПИБ : ________________________

Особа за контакт: ______________________________________________________

Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку број 05/2019- Изградњa

трафостанице 10/04 кv у Доњој Рачи, потписан и оверен од стране овлашћеног лица.

Напомена: Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или

радова одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак,

патент, тип или произвођач, Понуђач може понудити и другу врсту, истих или

бољих техничких карактеристика. У случају да понуђач нуди одговарајућа добра

или радове за одређене позиције из предмера и предрачуна у обавези је да достави

списак позиција који ће садржати све елементе предмера и предрачуна и то:

редни број позиције из основног предмера и предрачуна, опис понуђеног

одговарајућег добра или врста радова, јединицу мере, количину, јединичну и

укупну цену који се нуди, заједно са техничким спецификацијама

(карактеристикама) за сваку позицију како би Комисија могла извршити оцену.

Датум: _______________

Потпис овлашћеног лица ___________________________М.П.

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

Образац 14.

ДИНАМИЧКИ ПЛАН

Општи подаци о Понуђачу:

Назив и седиште: ______________________________________________________

Матични број: ____________________ ПИБ : ________________________

Особа за контакт: ______________________________________________________

Прилажемо динамички план за јавну набавку број 05/2019- Изградњa трафостанице

10/04 кv у Доњој Рачи, потписан и оверен од стране овлашћеног лица.

Датум: _______________

Потпис овлашћеног лица___________________________М.П.

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

Образац 15.

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.

124/12 и 14/15), понуђач _____________________________________________________

доставља укупан износ и структуру трошкова припремемања понуде за јавну набавку

број 05/2019- Изградњa трафостанице 10/04 кv у Доњој Рачи , како следи у табели:

Врста трошка Износ трошка удинарима

Укупан износ трошкова припремања понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум: _______________

Потпис овлашћеног лица ___________________________ М.П.

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

Образац 16.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12

и 14/15), понуђач ___________________________________________________________

даје: (назив и адреса понуђача)

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке број 05/2019- Изградњa трафостанице 10/04 кv уДоњој Рачи, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда  конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Датум: _______________

Потпис овлашћеног лица ___________________________ М.П.

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

Образац 17.

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.

124/12 и 14/15), понуђач _____________________________________________________

даје: (назив и адреса понуђача)

ИЗЈАВУ

О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Изјављујем да смо при састављању понуде у поступку јавне набавке радова –

Изградњa трафостанице 10/04 кv у Доњој Рачи,број јавне набавке 05/2019, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа озаштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујемо да смо имаоци права интелектуалне својине. Такође изјављујемо, дa сносимо нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa.

Датум________________

Потпис овлашћеног лица_______________________ М.П

Напомена:. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и

оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора

посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву.

Конкурсна документација за изградњу трафо станице у Доњој Рачи ЈНМВ бр. 05/2019

Прилог 15

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

| А.1.Припремни радови на подизању стуба |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ручно откопавање земље III категорије, за темељ угаоно- затезног бетонског стуба ЛУ12/1000, (1x1x2,2)m3 | m³ | 2,2 |  |  |
| 2. Уземљење бетонског стуба, набавка и испорука FeZn25x4mm (два прстена). Ископ рова у земљишту III категорије | компл. | 1 |  |  |
| 3. Набавка, испорука и транспорт и подизање угаоно- затезног бетонског стуба ЛУ12/1000, за вертикални растављач | ком. | 1 |  |  |
| 4.Набавка, испорука и транспорт и уградња бетона марке МБ 20 за потребе израде темеља бетонских стубова | m | 1,92 |  |  |
| Укупно динара: |  |  |  |  |

| А.2.Електромонтажни радови на подизању стуба |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Набавка и монтажа велике бетонске конзоле за стуб ЛУ 12/1000 | ком. | 1 |  |  |
| 2. Набавка и монтажа линијског вертикалног растављача типа 12/24kV, 400А комплет са полужјем | компл. | 1 |  |  |
| 3. Потпорни комбиновани електрично појачан изолатор 20kV, типа PSI 24B са анкер завртрњом М20, дужине 140mm, преломне силе 1250daN | ком. | 6 |  |  |
| 4. Набавка, испорука и монтажа одводника пренапона ZnO 12kV, 10kA- силиконско кућиште са конзолом и повезивањем уземљења на уземљивач стуба | компл. | 1 |  |  |
| Укупно динара: |  |  |  |  |

| А.3.Припремни радови на подземном воду 10kV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обележавање трасе кабла | m | 230 |  |  |
| 2. Ручно откопавање земље III категорије за кабловске ровове димензија (0,4×0,8×230)m3 | m³ | 73,60 |  |  |
| 3.Набавка, испорука и транспорт и ручно убацивање и разастирање песка, са машинским збијањем- дебљина слоја од 10-20cm (0,4x0,2x230)m3 | m³ | 18,40 |  |  |
| 4.Ручно насипање земље из ископа у слојевима до 30cm дебљине (ровови, око темеља итд), категорије земље I-IV (0,4×0,6×230)m3 | m³ | 55,20 |  |  |
| 5.Испорука и транспорт вишка земље и шута на депонију удаљену до 15km | m | 18,40 |  |  |
| 6.Набавка и полагање ПВЦ цеви Ø160mm | m | 16 |  |  |
| 7.Ситни непредвиђени радови (укрштање са другим инсталацијама) | m | 1 |  |  |
| Укупно динара: |  |  |  |  |

| Б.1.Електромонтажни радови на подземном воду 10kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Набавка и полагање кабла 10kV, 3x(XHЕ 49-А1x150mm2) | m | 760 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Испорука и полагање пластичне упозоравајуће траке | m | 460 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Набавка материјала, израда и постављање маркера за обележавање трасе кабла | ком. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.Набавка и монтажа кабловске главе за спољну монтажу, (POLT 12D/1 XO 150-240, комплет за све три фазе) | ком. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Испорука и монтажа кабловске спојнице POLT 12/1x70-150 комплет за све три фазе) | ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Напонско испитивање 10kV кабла са исписивањем, постављањем и пломбирањем таблица и протоколског броја | ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7. Снимање изведених кабловских водова 10kV и прибављање потврде РГЗ-а о извршеном снимању | m | 230 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно динара: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Б2.Изградња СБТС 10/0,42kV/kV, 160kVA, бр.231085 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Набавка, испорука, транспорт и подизање угаоно-затезног бетонског стуба ЛУ 12/1600 | компл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. Испорука, транспорт и монтажа СБТС | компл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. Трофазни уљни енергетски трансформатор 10/0,42kV, снаге 160kVA, са сниженим губицима | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| Укупно динара: |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Б.5. РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А1. Припремни радови на подизању стуба |  |  |  |  |  |
| А2. Електромонтажни радови на подизању стуба |  |  |  |  |  |
| А3. Припремни радови на подземном воду 10kV |  |  |  |  |  |
| Б1. Електромонтажни радови на подземном воду 10kV |  |  |  |  |  |
| Б2.Изградња СБТС 10/0,42kV/kV, 160kVA, бр.231085 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО ДИНАРА: |  |